**Протокол**

**собрания граждан**

**по итогам социально-экономического развития территории МО Суховское сельское поселение за 2013 год**

от 31 января 2014года

Кол-во присутствующих: 32 чел.

д..Выстав

Присутствовали: Бармина О.В.- глава муниципального образования Суховское сельское поселение.

Гуляева Людмила Геннадьевна- заместитель председателя комитета государственного заказа Ленинградской области, заместитель начальника отдела организации торгов.

Векслер Александр Давидович- заместитель главы администрации по экономике Кировского муниципального района.

Депутаты МО Суховское сельское поселение, руководители предприятий и организаций .

Председатель: Бармина О.В.

Секретарь: Золотинкина В.А.

Повестка дня:

1. Отчет главы муниципального образования Суховское сельское поселение ,исполняющей полномочия главы администрации МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

По первому вопросу слушали главу муниципального образования исполняющей полномочия главы администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Бармину О.В.

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2013год**

Для проведения ежегодных отчетов главы муниципального

образования перед населением, комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления Ленинградской области, разработаны рекомендации и перечень обязательных вопросов повестки дня. В перечень входит:

1.Отчет за исполнением бюджета МО

2.Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, реализация переданных отдельных государственных полномочий.

3.О соглашениях заключенных на 2013 год, о передаче части полномочий поселения

4.Разработка и принятие генерального плана поселения ,схем территориального планирования

5. Задачи на 2014год.

К вопросам местного значения согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 г относятся 37 полномочия органов местного самоуправления, из них первый вопрос о формировании, утверждении, исполнении бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета. Бюджет поселения на 2013 год был утвержден решением совета депутатов №91 от 20.12.2012г.

На территории поселения за 2013 год умерло 8 человек(2012г.-18), родилось 9 человек.

Бюджет МО Суховское сельское поселение за 2013 года по доходам исполнен в сумме 21599,1 тысяч рублей при плане отчетного периода 21260,0 тысяч рублей или на 101,6%.

На первом месте среди доходных источников местного бюджета по-прежнему находятся налоговые доходные источники. В отчетном периоде данные источники составили –61,0% от общего объема доходов или 8704,9 тыс.руб.,на долю неналоговых доходных источников приходится 39,0% или 5548,8 тыс. руб.

Самую весомую долю среди **налоговых** доходных источников местного бюджета или 83,1% составил земельный налог. Поступления по земельному налогу выполнены на 103,7% к годовому плану и составили 7236,4тыс.руб.

На втором месте среди налоговых доходных источников остался, как и в предыдущем периоде, налог на имущество физических лиц. Его доля среди налоговых источников составила 6,0%. По отношению к плану отчетного периода данный источник выполнен на 108,6%.

Транспортный налог с четвертой позиции переместился на третью и составил 5,5% от общего объема налоговых источников

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма всех налоговых доходов увеличилась в 2,5 раза.

На второй позиции среди всех доходных источников местного бюджета находятся **неналоговые** доходные источники. В отчетном периоде они составили 39,0% от общего объема доходов или 5548,8тыс.руб. Данные доходные источники по рейтингу можно расположить следующим образом:

1) «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов», а именно:

- «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». В процентном отношении данные доходы составили 76,7% от всех неналоговых доходных источников или 4253,7тыс.руб. Данный источник выполнен на 100,0% по отношению к плану отчетного периода.

2) «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» и составили 1156,1тыс.руб. или 20,8% от доли всех неналоговых доходов поселения:

- из них большая часть приходится на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. По состоянию на 01.01.2014г. на территории Суховского сельского поселения действует 21 договор с юридическими лицами (на 01.07.2013 -25) и 50договоров с физическими лицами (на 01.07.2013-47). Данный источник исполнен на 100,8% и составил 907,1тыс. руб. при плане 900,00 тыс. руб.

- доходы от сдачи в аренду имущества составили 16,9 тыс. рублей при плане отчетного периода16,9 тыс.руб.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения исполнены на 91,7% по отношению к плану отчетного периода или 232,1тыс. рублей.

3) «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» и составили 2,5% от доли всех неналоговых доходов или 137,0 тыс.руб. Он выполнен на 100,0 % к плану отчетного периода.

Бюджет МО Суховское сельское поселение за 2013 год по расходам исполнен в сумме 19129,71 рублей при плане отчетного периода 19580,64 рублей.

Я на отчет распечатала таблицы с расходами и доходами бюджета и исполнение доходной части бюджета по разделам, также вы увидите адресную программу на 2014 год.

Удельный вес кассовых расходов на ЖКХ в общей сумме расходов бюджета за 2013 года составил 30,7 %.

Исполнение по данному разделу за отчетный период составило 5874,5тыс.руб., при плане 5874,5 тыс.руб. или 100 %. Недофинансированых расходов нет.

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство докладываю, что адресная программа на сумму 2472,6 тыс руб. выполнена полностью. Ремонт произведен по следующим объектам и услугам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | | Код целевой статьи | | | | Код вида расходов | | КОСГУ | | План на 2013 г. | | | | всего | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | | местн. | | обл. | |  | | |
| **2.** | **КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **2.1** | **РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1-1* | *Разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения* | 0412 | | 338 02 04 | | | | *500* | | *226* | | *0,0* | | | *0,0* | *0,0* | | |
|  | ***ИТОГО ПО ПСД*** |  | |  | | | |  | |  | | ***0,0*** | | | ***0,0*** | ***0,0*** | | |
| **2.2** | **РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
| **2.2-1** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
| ***2.2-1.1*** | ***Реконструкция системы водоснабжения, в том числе проектные работы, дер. Сухое*** | **0502** | | **102 01 18** | | | | **411** | | **226** | | ***17,3*** | | | ***0,0*** | ***17,3*** | | |
|  |  | **0502** | | **522 41 09** | | | | **411** | | **226** | |  | | | ***0,0*** | ***0,0*** | | |
|  | ***ИТОГО по жилищно-коммунальному хозяйству*** | **0500** | |  | | | |  | |  | | ***17,3*** | | | ***0,0*** | ***17,3*** | | |
|  | **ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ** | | | | | | | | |  | | **17,3** | | | **0,0** | **17,3** | | |
| **1.** | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ** |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
| **1.1** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | | | | |  | | |  |  | | |
| **1.1** | **ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:** | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
| *1.1.1* | *Капитальный ремонт шиферной кровли д.Сухое д.20* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *219,5* | | | *0,0* | *219,5* | | |
| *1.1.2* | *Замена оконных блоков и дверей в подъездах д.3 д.Сухое* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *179,0* | | | *0,0* | *179,0* | | |
| *1.1.3* | *Капитальный ремонт электрики с установкой общедомового прибора учета электрической энергии д.Сухое д.7* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *95,1* | | | *0,0* | *95,1* | | |
| *1.1.4* | *Капитальный ремонт отмостков дома №14 в д.Низово* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *170,0* | | | *0,0* | *170,0* | | |
| *1.1.5* | *Капитальный ремонт муниципальной квартиры д.Низово д.14 кв.1* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *150,0* | | | *0,0* | *150,0* | | |
| *1.1.7* | *Капитальный ремонт шиферной кровли д.Низово д.23* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *115,3* | | | *0,0* | *115,3* | | |
| *1.1.8* | *Капитальный ремонт шиферной кровли д.Низово д.25* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *115,2* | | | *0,0* | *115,2* | | |
| *1.1.9* | *Капитальный ремонт отмостков и фасада дома 41 д.Низово* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *275,0* | | | *0,0* | *275,0* | | |
| *1.1.10* | *Капитальный ремонт несущих конструкций д.53 д.Низово (частичное восстановление фундамента, укрепление верхней обвязки стен)* | | | | 0501 | 350 02 00 | | | 243 | | 225 | | *302,0* | | | | *0,0* | *302,0* | |
| *1.1.11* | *Капитальный ремонт шиферной кровли д.Сандела д.23* | |  | | | |  | 243 | | 225 | | *149,5* | | | *0,0* | *149,5* | | |
| *1.1.12* | *Капитальный ремонт электрики с установкой общедомового прибора учета электрической энергии д.Сандела д.8* | |  | | | |  | 243 | | 225 | | *126,3* | | | *0,0* | *126,3* | | |
| *1.1.13* | *Разработка ПСД по установке приборов учета тепловой энергии в жилом доме 7 д.Сухое* | | 0501 | 795 17 01 | | | | 244 | | 226 | | *20,0* | | | *0,0* | *20,0* | | |
| *1.1.14* | *Капитальный ремонт участка теплосети при вводе в жилой дом по адресу д.Сухое д.7* | | 0501 | 795 17 01 | | | | 243 | | 225 | | *90,7* | | | *0,0* | *90,7* | | |
| *1.1.15* | *Выполнение работ по устройству и монтажу коммерческого узла учета тепловой энергии в жилом жоме по адресу д.Сухое д.7* | | 0501 | 795 17 01 | | | | 244 | | 226 | | *98,7* | | | *0,0* | *98,7* | | |
| *1.1.16* | *Выполнение работ по оборудованию помещения для размещения коммерческого узла учета тепловой энергии в жилом доме по адресу д.Сухое д.7в жилом жоме по адресу д.Сухое д.7* | | 0501 | 795 17 01 | | | | 243 | | 225 | | *32,5* | | | *0,0* | *32,5* | | |
| *1.1.17* | *Установка металлопластиковых окон по адресу: д.Выстав д.16 кв.9* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *30,0* | | | *0,0* | *30,0* | | |
| *1.1.18* | *Демонтаж старых и установка новых дверей по адресу: д.Сухое д.1* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *44,0* | | | *0,0* | *44,0* | | |
| *1.1.19* | *Демонтаж старых и установка новых дверей по адресу: д.Сандела д.8* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *20,0* | | | *0,0* | *20,0* | | |
| *1.1.20* | *Замена оконных блоков по адресу: д.Сандела, д.23* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *62,5* | | | *0,0* | *62,5* | | |
| *1.1.21* | *Кладка отопительной печи в муниципальной квартире д. Низово д.14 кв.2* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *33,0* | | | *0,0* | *33,0* | | |
| *1.1.22* | *Кладка отопительной печи в муниципальной квартире д. Выстав д.16 кв. 12* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *33,0* | | | *0,0* | *33,0* | | |
| *1.1.23* | *Кладка отопительной печи в муниципальной квартире д. Низово д.35 кв.8* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *33,9* | | | *0,0* | *33,9* | | |
| *1.1.24* | *Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: д.Лаврово, ул.Центральная д.1 кв.3* | | 0501 | 350 02 00 | | | | 243 | | 225 | | *0,0* | | | *0,0* | *0,0* | | |
|  | **ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ** | |  |  | | | |  | |  | | **2 395,2** | | | **0,0** | **2 395,2** | | |
|  | ***ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ*** | | | | | | | | | | | **2 395,2** | | | **0,0** | **2 395,2** | | |
| **1.2** | ***КУЛЬТУРА*** |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
| **1.2.1** | **УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе:** | | | | | | | | |  | |  | | |  |  | | |
| 2.3.1-1 | ***МУК "Центральный СДК д.Выстав"*** | ***0801*** | | ***440 98 00*** | | | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | *Составление ПСД* | 0801 | | 440 98 00 | | | | 244 | | 226 | | *36,5* | | | *0,0* | *36,5* | | |
|  | *Экспертиза ГАУ "Леноблэкспертиза!* | 0801 | | 440 98 00 | | | | 244 | | 226 | | *23,6* | | | *0,0* | *23,6* | | |
|  | **ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ** | | |  | | | |  | |  | | **60,1** | | | **0,0** | **60,1** | | |
|  | **ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ** | | | | | | | | |  | | **2 455,3** | | | **0,0** | **2 455,3** | | |
|  | **ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА** | | | | | | | | | | | **2 472,6** | | | **0,0** | **2 472,6** | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | | |

Все 24 вида работ выполнены и по акту выполненных работ приняты и оплачены , кроме разработки проектно-сметной документации на строительство системы водоснабжения, т.к при проведении аукциона заявителей на эти виды услуг к сожалению не было.

Разработана схема теплоснабжения до 2027 года и утверждена постановлением администрации №30 от 08.04.2013г.

В 2013 году произведены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий на общую сумму 2327,136 тыс. руб.в том числе:

д.Сандела- отремонтирована дорога внутри населенного пункта;

д.Сухое- отремонтирована дорога от дома №19 до 38 внутри населенного пункта;

д.Сандела –дворовая территория дома №8;

д.Сухое асфальтирование дорожек к парадным входам в подъезды с установкой бортовых камней;

д.Низово асфальтирование дорожек к подъездам д.№ 14.

Выполнена мероприятия по программе энергосбережение:

1. установка узла учета тепловой энергии в д.Сухое д.7

2.закупка оборудования для ремонта уличного освещения на сумму 55,8 тыс.руб

Кировские городские сети проводили работу по нашим звявкам по ремонту уличного освещения по всем населенным пунктам, также были произведены работы по спиливанию деревьев д.Низово и д.Лаврово. Выезд бригады оплачиваем из расчета стоимости услуг этой организацией.

В 2013 году проведен капитальный ремонт автодороги до д.Леднево за счет софинансирования Кировского района и правительства Ленинградской области ,За счет средств Кировского района произведена отсыпка ПГС около д.Митола.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проведен месячник благоустройства в апреле и субботники осенью .Жители на общественных субботниках присутствовали в д.Низово у муниципального дома,убирали мусор Сандела д.18 д.Сухое,д.3,1; д.Кобона, д.Сандела жителями также проведены субботники на гражданских кладбищах. Активность жителей очень мала все почему-то считают, что убирать территорию около муниципальных домов, около обочин и водоемов это не царское дело. Я не настаиваю со всеми субботниками справляемся минимальными силами и всегда благодарю неравнодушных граждан.

В рамках благоустройства территорий населенных пунктов в 2013 году приобретены и установлены ограждения детских площадок д.Низово, д.Выстав, д.Лаврово;

Д.Сухое, д.Выстав-2 песочницы, карусель;

Из областного бюджета в честь празднования Дня Ленинградской области приобретены 2 детских гимнастических комплекса для разного возраста в д.Выстав, приобретена беседка;

произведены работы по ограждению контейнеров для мусора д.Лаврово

Отрадно видеть, что на установленные площадки приходят мамочки с детьми.

В администрации в 2013 году приняты были 6 муниципальных программ на общую сумму 665,0 тыс руб, на 2014 год 12 программ и подпрограмм, которые затрагивают все виды услуг и работ в поселении на сумму 19,332 тыс.руб.

В 2013 году действовали соглашения с администрацией Кировского муниципального района о передаче части полномочий на сумму 214,4 тыс руб.

В отчетном периоде проведены комиссии по взысканию задолженности с населения по налогам и за жилищно-коммунальные услуги. На заседания комиссий были приглашены 80 неплательщика. Направлены исковые заявления в суд на 13 граждан имеющих задолженность по коммунальным услугам. Совместно с комиссией по земельному контролю проверено 27 владельцев земельных участков.

По адресной программе на 2014год запланированы следующие мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **капитального строительства и капитального ремонта объектов** | | | | | | | | |
| **МО Суховское сельское поселение на 2014 год,** | | | | | | | | |
| **финансируемая из средств местного бюджета** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(тыс. руб.)* |
| № п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2014г. | | всего |
|  |  |  |  |  |  | местн. | обл. |  |
| **1.** | **КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | |  |  |  |
| **1.1-1** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | |  |  |  |  |
| ***1.1-1.1*** | ***Строительство системы водоснабжения, в том числе проектные работы, дер. Сухое*** | **0502** | **98 9 8022** | **414** | **226** | ***140,3*** | ***0,0*** | ***140,3*** |
|  | ***ИТОГО по жилищно-коммунальному хозяйству*** | **0500** |  |  |  | ***140,3*** | ***0,0*** | ***140,3*** |
|  | **ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ** | | | | | **140,3** | **0,0** | **140,3** |
| **2.** | **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ** | |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | |  |  |
| **2.1.1** | **ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:** | |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.1-1* | *Герметизация межпанельных швов по адресу: д.Сухое д.1* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *350,0* | *0,0* | *350,0* |
| *2.1.1-2* | *Разработка ПСД по установке приборов учета тепловой энергии в жилом доме 19 д.Сухое* | 0501 | 17 0 1502 | 244 | 226 | *20,0* | *0,0* | *20,0* |
| *2.1.1-3* | *Капитальный ремонтучастка теплосети при вводе в жилой дом д.Сухое д.19* | 0501 | 17 0 1502 | 243 | 225 | *90,7* | *0,0* | *90,7* |
| *2.1.1-4* | *Выполнение работ по установке и монтажу коммерческого узла учета тепловой энергии в жилои доме д.Сухое д.19* | 0501 | 17 0 1502 | 244 | 226 | *98,7* | *0,0* | *98,7* |
| *2.1.1-5* | *Выполнение работ по оборудованию помещения для размещения коммерческого узла учета тепловой энергии в жилом доме по адресу д.Сухое д.19* | 0501 | 17 0 1502 | 243 | 225 | *40,6* | *0,0* | *40,6* |
| *2.1.1-6* | *Замена запорной арматуры на стояках отопления д.Сухое д.1* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *95,0* | *0,0* | *95,0* |
| *2.1.1-7* | *Замена запорной арматуры на стояках отопления д.Сухое д.3* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *95,0* | *0,0* | *95,0* |
| *2.1.1-8* | *Капитальный ремонт системы отопления по адресу д.Сухое д.19* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *90,0* | *0,0* | *90,0* |
| *2.1.1-9* | *Капитальный ремонт подъездов по адресу д.Сухое д.5* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *90,0* | *0,0* | *90,0* |
| *2.1.1-10* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.24 кв.2* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *90,0* | *0,0* | *90,0* |
| *2.1.1-11* | *Установка противопожарных дверей и люков на выходы на чердак и крышу д.Сухое д.1* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *80,0* | *0,0* | *80,0* |
| *2.1.1-12* | *Замена оконных блоков по адресу: д.Низово, д.45 кв.1* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *85,0* | *0,0* | *85,0* |
| *2.1.1-13* | *Замена оконных блоков по адресу: д.Низово, д.23* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *60,0* | *0,0* | *60,0* |
| *2.1.1-14* | *Замена оконных блоков по адресу: д.Низово, д.25* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *60,0* | *0,0* | *60,0* |
| *2.1.1-15* | *Капитальный ремонт отопительной печи д.Сандела д.8 кв.4* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *60,0* | *0,0* | *60,0* |
| *2.1.1-16* | *Замена оконных блоков по адресу д.Выстав д.44 кв.2* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *70,0* | *0,0* | *70,0* |
| *2.1.1-17* | *Капитальный ремонт отопительной печи д.Лаврово, ул.Центральная д.1 кв.6* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *60,0* | *0,0* | *60,0* |
| *2.1.1-18* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.1 кв.1* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *30,0* | *0,0* | *30,0* |
| *2.1.1-19* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.3 кв.26* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *45,0* | *0,0* | *45,0* |
| *2.1.1-20* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.5 кв.4* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *30,0* | *0,0* | *30,0* |
| *2.1.1-21* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.5 кв.3* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *50,0* | *0,0* | *50,0* |
| *2.1.1-22* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.20 кв.2* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *90,0* | *0,0* | *90,0* |
| *2.1.1-23* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Сухое, д.25 кв.3* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *40,0* | *0,0* | *40,0* |
| *2.1.1-24* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Низово, д.35 кв.8* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *80,0* | *0,0* | *80,0* |
| *2.1.1-25* | *Замена оконных блоков в муниципальной квартире по адресу: д.Низово, д.35 кв.11* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *80,0* | *0,0* | *80,0* |
| *2.1.1-26* | *Замена оконных блоковв муниципальной квартире по адресу: д.Выстав д.16 кв.10* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *60,0* | *0,0* | *60,0* |
| *2.1.1-27* | *Замена оконных блоковв муниципальной квартире по адресу: д.Выстав д.26 кв.2* | 0501 | 98 9 1501 | 243 | 225 | *30,0* | *0,0* | *30,0* |
|  | **ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ** | |  |  |  | **2 070,0** | **0,0** | **2 070,0** |
| ***2.2.*** | **КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:** | | | | |  |  |  |
| **2.2.1** | **ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, в том числе:** | | | | | | | |
| *2.2.1-1* | *Капитальный ремонт кровли здания бани с котельной* | 0502 | 98 9 1507 | 243 | 225 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
|  | ***Итого по объектам коммунального хозяйства*** | | |  |  | ***480,0*** | ***0,0*** | ***480,0*** |
|  | ***ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ*** | | | | | ***2 550,0*** | ***0,0*** | ***2 550,0*** |
| **2.3** | ***КУЛЬТУРА*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе:** | | | | |  |  |  |
| 2.3.1-1 | ***МУК "Центральный СДК д.Выстав"*** | ***0801*** |  |  |  |  |  |  |
|  | *Капитальный ремонт здания МУК "Центральный СДК д.Выстав"* | 0801 | 19 1 1158 | 243 | 225 | 142,1 | 0,0 | 142,1 |
|  | **ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ** | | |  |  | **142,1** | **0,0** | **142,1** |
|  | **ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ** | | | | | **2 692,1** | **0,0** | **2 692,1** |
|  | **ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА** | | | | | **2 832,4** | **0,0** | **2 832,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2013 году проведен конкурс комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на капитальный ремонт автодороги Колосарь –Лаврово, подрядчик определен.

Сейчас я хочу несколько слов сказать о реализации в 2013 году 2-х законах- «О старостах» № 95-ОЗ от 14.12.12 года и № 100-ФЗ от 06.05.2011г., которые касаются непосредственно сельских поселений «О добровольной пожарной охране». Институт старост в нашем поселении создан с вступления в силу закона о местном самоуправлении. В 2013г проведены сходы граждан по выборам старост. Избрано 6 старост и общественные советы. К сожалению в каждом населенном пункте избрать старосту не представляется возможным из-за низкой численности жителей (по закону 1 староста может быть избран в населенных пунктах численностью от 50 до 500 человек зарегистрированных на данной территории).Да и жителей которые бы взяли на себя ответственность по этой добровольной работе к сожалению мало. Очень неактивными оказались жители д.Выстав. В областном законе предусмотрены денежные средства на развитие части территорий в размере не менее 100т.р. в рамках софинансирования из местного бюджета. В администрации было проведено собрание старост, где обговаривался вопрос о расходовании денежных средств в населенных пунктах, где работает староста. Если кто-то сталкивался с законодательством по проведению закупок товаров и услуг действовал 94-ФЗ и проведение конкурсных процедур и приобретение ЩПС попало на декабрь месяц. В этом году мы впервые участвовали в программе по данному областному закону Отсыпали часть дороги в д.Сухое, Кобона, Гавсарь и Гулково,Низово, Лаврово, Митола. Уважаемые граждане планы у старост на 2014 год уже есть на 15 тоже, приходите к нам к старостам- вносите свои предложения. Ведь не зря мы проводим публичные слушания по всем вопросам, в том числе и бюджету –бюджет поселения складывается из предложений и граждан в том числе, но учтите что эти предложения должны затрагивать интересы всех граждан поселения. Я озвучила свое предложение перед комитетом по местному самоуправлению, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении большей субсидии в связи с тем ,что староста населенных пунктов имеет в своем подчинении не одну деревню, а минимум 2 . Я сегодня хочу сказать слова благодарности за работу старостам д.Выстав Орлову Н.В., д.Лаврово Герасину С.П., д.Кобона Самойлову В.Г., д.Сандела Асафову Н.Л., д.Низово Сафаровой А.Е.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Я в 2013году ждала изменения в Федеральный закон «О добровольных пожарных дружинах» 100 ФЗ также затрагивает непосредственно сельские поселения. В 2013 году на территории поселения произошло 5 пожаров. Большой пожар произошел в д.Кобона, горели мы и в Лаврово, д.Низово. Не обошлось и без пала травы. Особая благодарность Усику В.В.,Малафееву Г.В., Логвиненко Г.В., Лаврентьву А.И., Сафарову А..В., Герасину С.П. Наши добровольцы показывают себя как настоящие профессионалы. В полевых пожарах участвовал Громов С.В., Зайцев А.В. В 2013 году по постановлению Правительства Ленинградской области мы получили безвозмездно пожарную машину и 1 воздуходувку для тушения лесных и полевых пожаров.

Команда добровольной пожарной дружины участвовала в ежегодных соревнованиях добровольных пожарных дружин по Кировскому району, которые проходили в поселке Кировск, где заняли призовые места.

Заключено соглашение с ВДПО на ведение реестра добровольцев и исполнение федерального законодательства. Какая недоработка по моему мнению в законе- это противоречие двух законодательных актов Бюджетного кодекса и 100-ФЗ, где прописано, что финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации. По бюджетному законодательству и закону о некоммерческих организациях оказывать помощь не представляется возможным.

Культура и спорт

В поселении 2 клуба, библиотеки д.Лаврово, Сухое.

В 2012 году в ДК д.Выстав :

1. проведен ремонт 1 комнаты.;

Сельский клуб д.Лаврово:

1. Проведен ремонт зала и установлено отопление от котла.

Мероприятия:

1. Традиционный день здоровья на лыжах , посвященный Дню защитника Отечества.
2. 26 февраля народное гуляние «Праздник Масленицы»
3. В марте состоялся вечер для жителей д.Лаврово «Единственная моя».
4. Дорогих мам поздравляли на вечере учащиеся Суховской общеобразовательной школы
5. В конце мая в д.Лаврово прошла традиционная встреча ветеранов на Дороге жизни .С праздничным концертом выступили художественный коллектив ДК Павлово.
6. К Дню защиты детей в д.Сухое были проведены игры и конкурсы для детей.
7. К Дню семьи , любви и верности при помощи отдела культуры проведено межпоселенческое мероприятие с развлекательной программой.
8. К Дню пожилого человека прошел замечательный вечер с концертом, чаепитием.
9. Для работников предприятий в декабре был организован предновогодний вечер.
10. 24декабря для детей поселения прошла новогодняя елка.

Заведующая библиотекой еженедельно проводит посиделки с людьми пожилого возраста, у них уже образовался традиционный клуб по интересам ,ко всем праздникам также согласно планов проводятся праздничные мероприятия . Благодарю педагогов школы, работников библиотеки, администрации и конечно же района за оказанную помощь при проведении праздничных мероприятий. Самые активные жители ,которые участвуют в мероприятиях- это жители д.Сухое.

**СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ**

Работа совета ветеранов ведется председателем совета Орловым Н.В.. Согласовывается работа с администрацией, с планом культурных мероприятий. На заседаниях совета ветеранов Кировского района поднимаются и вопросы поселения. Очень важно, что председатель совета ветеранов участвует и в мероприятиях района.

На совете депутатов принято 34 решения. Сегодня подводя итоги 5-летней работы совета депутатов- коллектив совета депутатов сформировался из 8 депутатов. Отработали удовлетворительно.

2014- год выборов в органы местного самоуправления.

**Проблемные вопросы:**

**1. Остро стоит проблема с кадрами.**

**2.Не решен вопрос с Лавровским отделением связи.**

В 2014 году планирую продолжить работу по вопросу водоснабжения и водоотведения в д.Сухое.

2014- год выборов в органы местного самоуправления. К сожалению построить аптеки, заасфальтировать дороги и повысить пенсии ( обещания депутатов жителям) не смогли, может быть потому что реальные проблемы на нашей территории знают люди, которые проживают здесь.

Каждый человек, где бы он не работал считает свою работу самой главной и сложной. Я думаю, что где бы не работали выполнять ее нужно хорошо и всегда мысленно ставить себя на место другого .

За благотворительную деятельность в проведении различных мероприятий на территории поселения разрешите поблагодарить :

1.Логвиненко Е.Н

2.Аверина А.

3.Васильева Б.Г.

4.Голованова В .Ю.

5.Сафарова А.

6.Селюнина Н.Н.

Вопросы:

Самойлов В.Г-освещение ул. Староладожский канал в д.Кобона;

Бармина О.В.- подрядная организация по реконструкции сетей обещала подключить светильники уличного освещения с 3.02.2014г.

Трофимович Т.Д.-при установке в д.Лаврово радиомачты прошу разрешение администрации установки систем мобильной связи.

Бармина О.В.- при проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на строительство радиомачты граждане смогут задать все вопросы представителям организации.

Проскурина С.В.- для безопасности дорожного движения прошу сделать заявку на выпиловку кустарника около моста в д.Кобона и 2-й вопрос –спилить дерево по Староладожскому каналу.

Бармина О.В.- Кировскому ДРСУ заявку передам, спилить тополь включим в план администрации.

Доклад по итогам социально-экономического развития закончен. Спасибо.

Для оценки работы главы администрации и совета депутатов необходимо проголосовать:

«удовлетворительно»-32

«неудовлетворительно»-0

«воздержались»-0

Спасибо.