- Приложение 3

- к Соглашению № 17 от 05 мая 2016 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2016 году, тыс. руб. |  |  | Получено средств в 2016 году, тыс. руб. |  |  | Выполнено работ в 2016 году, тыс. руб. |  |  | Целевой индикатор, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: |  | Всего | в т.ч. числе: |  | Всего | в т.ч. числе: |  | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1этап Обработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.05.2016-05.06.2016 | 44,853 | 15,563 | 29,291 | 44,853 | 15,563 | 29,291 | 41,661 | 15,563 | 26,098 | 3 33,3 | 3,3 |
| 22этап Обработка борщевика Сосновского химическим методом | 01.09.2016-10.09.2016 | 44,854 | 15,563 | 29,290 | 44,854 | 15,563 | 29,290 | 41,661 | 15,563 | 26,098 | 33,3 | 3,3 |
| ООценка эффективности | 01.09.2016-10.09.2016 01.09.2016- 10.09.2016 | 28,650 | 0,00 | 28,650 | 28,650 | 0,00 | 28,650 | 28,646 | 0,0 | 28,646 | 3,3 | 3,3 |
| Итого: |  | 118,357 | 31,127 | 1 87,230 | 1118,357 | 3 331,127 | 87,230 | 1 1 1111,969 | 31,127 | 80,842 | 3,3 | 3,3 |

Целевое использование субсидий в сумме 31127,0 тридцать одна тысяча сто двадцать семь рублей 0 копеек,  подтверждаю.

(цифрами и прописью)

- Глава администрации муниципального

- образования Суховское сельское поселение

- Кировского муниципального района Ленинградской области

мп           _________     Бармина О.В.   «__» _________ 2016 года

(подпись)               (фамилия, инициалы)

Начальник экономики и финансов-

главный бухгалтер администрации муниципального

образования Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области   ____________  Никитина О.Г. «__» __________ 2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение 4

- к Соглашению № ____ от __________

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016году

| № п/п | Номер и дата муниципального контракта | Исполнитель муниципального контракта | Плановые показатели результативности по заключенным муниципальным контрактам |  | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам |  | Номер и дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по муниципальному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по муниципальному контракту |
| 1. | № 38 от 18.05.2016 г. | ЗАО «Ладога» | 83,322 | 3,3 | 83,322 | 3,3 | От 11.07.2016 г. От 10.09.2016 г. | № 640 от 31.08.2016 г. № 641 от 31.08.2016 г. № 824 от 31.10.2016 г. № 825 от 31.10.2016 г. |
|  | Итого |  | 83,322 | 3,3 | 83,322 | 3,3 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 31127,00 рублей (тридцать одна тысяча сто двадцать семь рублей 00 копеек), подтверждаю.                                                                                                                            (цифрами и прописью)

- Глава администрации муниципального

- образования Суховское сельское поселение

- Кировского муниципального района Ленинградской области

мп            _____________    Бармина О.В.     «__» ____________ 2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Начальник экономики и финансов-

главный бухгалтер  администрации муниципального

образования Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области   ____________  Никитина О.Г. «__» __________ 2016 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)