- Приложение 3

- к Соглашению № _____ от ______________

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб. |  |  | Получено средств в 2017 году, тыс. руб. |  |  | Выполнено работ в 2017 году, тыс. руб. |  |  | Целевой индикатор, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: |  | Всего | в т.ч. числе: |  | Всего | в т.ч. числе: |  | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1этап Ообработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.05.2017-05.06.2017 | 25,230 | 14,292 | 10,937 | 25,230 | 14,292 | 10,937 | 25,230 | 14,292 | 10,937 | 3 33,3 | 3,3 |
| 22этап Ообработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.08.2017-05.09.2017 | 25,230 | 14,293 | 10,937 | 25,230 | 14,293 | 10,937 | 25,230 | 14,293 | 10,937 | 33,3 | 3,3 |
| ООценка эффективности | 20.05.2017-05.06.2017 20.08.2017- 05.09.2017 | 15,229 | 7,614 | 7,615 | 15,229 | 7,614 | 7,615 | 15,229 | 7,614 | 7,615 | 3,3 | 3,3 |
| Итого: |  | 65,689 | 36,200 | 1 29,489 | 165,689 | 3 336,200 | 29,489 | 65,689 | 36,200 | 29,489 | 3,3 | 3,3 |

Целевое использование субсидий в сумме 36200,00 (тридцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек),  подтверждаю.

(цифрами и прописью)

- Глава администрации муниципального

- образования Суховское сельское поселение

- Кировского муниципального района Ленинградской области

мп           _________     Бармина О.В.   «____» ______________ 2017 года

(подпись)               (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер администрации муниципального

образования Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области   ____________ Козлова Г.В. «_____» ______________ 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение 4

- к Соглашению № 46 от 03.01.2017 г.

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2017 году

| № п/п | Номер и дата муниципального контракта | Исполнитель муниципального контракта | Плановые показатели результативности по заключенным муниципальным контрактам |  | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам |  | Номер и дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по муниципальному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по муниципальному контракту |
| 1. | № 15 от 20.05.2017 г. | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 50,460 | 3,3 | 50,460 | 3,3 | От 06.07.2017 г. От 25.08.2017 г. | № 370 от 21.06.2017 г. № 368 от 21.06.2017 г. № 628 от 24.08.2017 г. № 629 от 24.08.2017 г. |
| 2. | № 8 от 20.04.2017 г. | Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области | 15,229 | 3,3 | 15,229 | 3,3 | От 30.06.2017 г. От 15.09.2017 г. | № 214 от 03.05.2017 г. № 702 от 20.09.2017 г. № 703 от 20.09.2017 г. |
|  | Итого |  | 65,689 | 3,3 | 65,689 | 3,3 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 36200,00 рублей (тридцать шесть тысяч двести рублей 00 копеек), подтверждаю.                                                                                                                            (цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования Суховское сельское поселение

- Кировского муниципального района Ленинградской области

мп            _____________    Бармина О.В.     «____»______________ 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  администрации муниципального образования Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области   ____________  Козлова Г.В.   «____» ______________ 2017 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)