## Приложение 3

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2018 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Получено средств в 2016 году, тыс. руб. | Выполнено работ в 2018 году, тыс. руб. | Целевой индикатор, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1этап Обработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.05.2018-05.06.2018 | 19,836 | 0,00 | 19,836 | 19,836 | 0,00 | 19,836 | 19,836 | 0,00 | 19,836 | 3 33,3 | 3 ,3,3 |
| 22этап Обработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.08.2018-10.09.2018 | 19,836 | 0,00 | 19,836 | 19,836 | 0,00 | 19,836 | 19,836 | 0,00 | 19,836 | 33,3 | 33,3 |
| ООценка эффективности | 20.06.2018-05.07.2018 20.08.2018- 05.10.2018 | 15,939 | 0,00 | 15,939 | 15,939 | 0,00 | 15,939 | 15,939 | 0,00 | 15,939 | 3,3 | 3,3 |
| Итого: |  | 55,612 | 0,00 | 1 55,612 | 155,612 | 3 00,00 | 55,612 | 1 1 55,612 | 0,00 | 55,612 | 3,3 | 3,3 |

## Глава администрации муниципального

## образования Суховское сельское поселение

## Кировского муниципального района Ленинградской области

мп           _________     Бармина О.В.   «____» _________ 2018 года

(подпись)               (фамилия, инициалы)

Ведущий специалист   ____________     Козлова Г.В. «_____» __________ 2018 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Приложение 4

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018году

| № п/п | Номер и дата муниципального контракта | Исполнитель муниципального контракта | Плановые показатели результативности по заключенным муниципальным контрактам | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам | Номер и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по муниципальному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по муниципальному контракту |
| 1. | № 1/05/2018г. от 10.05.2018 г. | Санкт-Петербургская организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 39,673 | 3,3 | 39,673 | 3,3 | № 32 от 20.06.2018 г. № 70от 11.09.2018 г. | № 540 от 25.06.2018 г. № 878 от 28.09.2018 г. |
| 2 | От 10.05.2018 г. | Филиал ФГБУ «Россельхоцентр» по Ленинградской области | 15,939 | 3,3 | 15,939 | 3,3 | От 05.07.2018 г. От 28.09.2018 г. | № 438 от 29.05.2018г. №888 от 03.10.2018 г. |
|  | Итого |  | 55,612 | 3,3 | 55,612 | 3,3 |  |  |

## Глава администрации муниципального

## образования Суховское сельское поселение

## Кировского муниципального района Ленинградской области

мп            _____________    Бармина О.В.     «__» ____________ 2018 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Ведущий специалист   ____________  Козлова Г.В. «__» __________ 2018 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)