## Приложение 3

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2019 году

| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | Получено средств в 2019 году, тыс. руб. | Выполнено работ в 2019 году, тыс. руб. | Целевой индикатор, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | Всего | в т.ч. числе: | план | факт |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1этап Обработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.05.2019-05.06.2019 | 13,862 | 0,00 | 13,862 | 13,862 | 0,00 | 13,862 | 13,862 | 0,00 | 13,862 | 3 33,3 | 3 ,3,3 |
| 22этап Обработка борщевика Сосновского химическим методом | 20.08.2019-05.09.2019 | 13,864 | 13,864 | 0,00 | 13,864 | 13,864 | 0,00 | 13,864 | 13,864 | 0,00 | 33,3 | 33,3 |
| ООценка эффективности | 20.06.2019-05.07.2019 20.08.2019- 05.10.2019 | 16.000 | 6,376 | 9.624 | 16,00 | 6,376 | 9.624 | 16,000 | 6,376 | 9.624 | 3,3 | 3,3 |
| Итого: |  | 43,726 | 20,240 | 1 23,486 | 143,726 | 3 020,240 | 23,486 | 1 1 43,726 | 20,240 | 23,486 | 3,3 | 3,3 |

## Глава администрации муниципального

## образования Суховское сельское поселение

## Кировского муниципального района Ленинградской области

мп           _________     Бармина О.В.   «____» _________ 2019 года

(подпись)               (фамилия, инициалы)

Специалист 2 категории   ____________     Милосердова С.Л «_____» __________ 2019 года

(подпись)                                (фамилия, инициалы)

Приложение 4

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019году

| № п/п | Номер и дата муниципального контракта | Исполнитель муниципального контракта | Плановые показатели результативности по заключенным муниципальным контрактам | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам | Номер и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | актов сдачи-приемки работ по муниципальному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по муниципальному контракту |
| 1. | №ХО-5/2019г. от 14.05.2019 г. | ООО «Орбита СПб» | 27,726 | 3,3 | 27,726 | 3,3 | № 59 от 25.07.2019 г. № 93от 12.09.2019 г. | № 540 от 25.06.2018 г. № 878 от 28.09.2018 г. |
| 2 | № 6МО/1912 от 22.04.2019 г. | Филиал ФГБУ «Россельхоцентр» по Ленинградской области | 16,000 | 3,3 | 16,000 | 3,3 | От 05.09.2019 г. | № 493 от 22.05.2019г. № 983от 20.09.2019 г. |
|  | Итого |  | 43,726 | 3,3 | 43,726 | 3,3 |  |  |

## Глава администрации муниципального

## образования Суховское сельское поселение

## Кировского муниципального района Ленинградской области

мп            _____________          Бармина О.В.     «____» ____________ 2019 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Специалист  2 категории ____________   Милосердова С.Л.«_____» __________ 2019 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)