

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 12 сентября 2014 года № 127**

**О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО Суховское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2012 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки муниципальных целевых программ муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в целях обеспечения программно-целевого планирования повышения эффективности бюджетных расходов:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Суховское сельское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.11.2013 года № 154, согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога».

Ведущий специалист В.А. Золотинкина

Приложение

к постановлению администрации

МО Суховское сельское поселение

от 12.09.2014 г. № 127

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **5845,769** | **3178,50** | **3178,50** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014-2016г. |  |  |  | 3183,2932662,476 | 3178,501500,00 | 3178,501500,00 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. |  | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **4 850,369** |  |  |  |  |  |
|  |  | Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  |  |  | **2212,476****2637,893** |
| **Мероприятие 1**Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Гавсарь (от д. № 1 до д. № 57),протяженность 1,070 км. | Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 1463,329 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дорога Жизни от д. № 5 до д. № 11, протяженность 0,085 км. | Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 150,872 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Староладожский канал от д. № 20 до д. № 64, протяженность 0,800км. | Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 903,692 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое от д. 30 до 38, протяженность 0,181км | Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 29,000 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2014 г. |  |  |  | 531,387 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 1.5. | **Мероприятия 5**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Староладожский канал от д. № 64 до д. № 66, протяженность 0,400км. | Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014 г.2014 г. |  |  |  | 36,000674,691 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.6. | **Мероприятия 6**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Староладожский канал от д. № 70 до д. № 88, протяженность 0,800км. | Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014 г.2014 г. |  |  |  | 55,0001006,398 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **995,400** |  |  |  |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014 г.2014 г. |  |  |  | 545,400450,000 |  |  |  |  |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  | Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 286,650 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |
| 2.2. | **Мероприятия 2**  Отсыпка дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов: д. Лаврово, д.Лемасарь, д. Кобона, д.Леднево. | Средства бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 171,750 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |
| 2.3. | **Мероприятия 3** Отсыпка ЩПС дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сандела, протяженность 0,120 км. | Средства бюджета Ленинградской области  | 2014 г. |  |  |  |  300,000 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 2.4. | **Мероприятия 4**  Отсыпка ЩПС дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от дома № 14 до дома № 16, протяженность 0,050 км. | Средства бюджета Ленинградской области | 2014 г. |  |  |  | 150,000 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 3. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |
| Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 87,00 |  |  |  |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **77,107** | **40,50** | **40,50** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014-2016г. |  |  |  | 37,10740,000  | 40,50125,00 | 40,50125,00 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов д. Выстав д. 26 | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения  | 2014 г. |  |  |  | 19,207 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дворовой территории (дорожки к парадным входам в подъезды) многоквартирного дома № 16 д. д. Выстав | Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014 г.2014 г. |  |  |  | 1,00015,712 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дворовой территории (дорожки к парадным входам в подъезды) многоквартирного дома № 7 д. д. Сухое | Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014 г.2014 г. |  |  |  | 1,40024,288 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.4 | **Мероприятия 4**  Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  | Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 15,500 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |