**Приложение 5**

к Соглашению № 05-СС-05/14

от «22\_» \_\_апреля\_\_ 2014 г.

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий

в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013 - 2020 годы»

за 2 квартал (год) 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
| 1. | Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013 - 2020 годы  (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года») | Строительство системы водоснабжения в д. Сухое, в том числе проектные работы | Разработка проекта на выполнение поисково-оценочных работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения дер. Сухое | Отсутствие проекта | Проект на выполнение поисково-оценочных работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения дер. Сухое | Заключен муниципальный контракт от 03.06.2014 г. № 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация:**  Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Бармина  Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Г.Никитина  М.П. |  |

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА июнь 2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  **(рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-  вание  стройки  (объекта) | Предусмотрено средств  в 2014 году | | | | Получено  субсидий  в 2014 году | | Принятые  в 2014 году  бюджетные  обязательства | | | Выпол- нение  капита-ловло-жений | Перечислено средств  организациям в 2014  году | | | | Остаток  субсидий на лицевых  счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состо- яние строительной готовности объекта (проц.), причины  возникновения  остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | федера-льный  бюджет | областн-ой бюджет | контр-агент | номер и дата  договора | сумма договора  на 2014  год | Всего | в том числе | | |
| федера-льный  бюджет | областн-ой бюджет | местный  бюджет | федера-льный  бюджет | област-ной бюджет | местный  бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Строительство системы водоснабжения в д. Сухое, в том числе проектные работы | 2 750 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе:** | 0 | 2 612 000 | 138 000 | 0 | 0 | ООО ПИИ «ВОЛОГДАГРАЖДАНПРОЕКТ» | МК № 1 от 03.06.14. | 1780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства 2014 года | 0 | 2612 000 | 138 000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства остатка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 0 (ноль) рублей подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бармина О.В. "\_05\_" июня 2014\_ года

(подпись) (фамилия,

инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никитина О.Г. "\_05\_" июня 2014\_ года

(подпись) (фамилия,

инициалы)

Место печати