

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 10 ноября 2016 года № 189**

**Об утверждении инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2017-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом МО Суховское сельское поселение:

1. Утвердить инвестиционную программу «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2017-2020 годы», согласно приложению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

# 

Глава администрации О.В.Бармина

СОГЛАСОВАНО Приложение к постановлению

Начальник ТОУ РОСПОТЕБНАДЗОР

поЛО в Кир.р-не № 189 от 10.11.2016 г.

Щебитунова Н.И.

**Инвестиционная программа**

**«Приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями**

**на территории муниципального образования Суховское сельское поселение на 2017 - 2020 годы»**

(после корректировки, утвержденной распоряжением администрации Суховского сельского поселения от 10.10.2016 г. № 19)

Разработчики:

- Муниципальное унитарное предприятие «Сухоежилкомхоз» муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

- Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Курушина Л.А.

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Бармина Директор МУП «СухоеЖКХ»

Администрация Суховского сельского поселения и МУП «СухоеЖКХ» представляет программу по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2017-2020 годы», план мероприятий программы по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями разработаны в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», программа разработана на основе существующего состояния объектов водоснабжения. Источником децентрализованного водоснабжения являются общественные колодцы, на территории поселения централизованных систем водоснабжения и водоотведения нет.

Приоритетными направлениями указанных работ являются:

* откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;
* дезинфекция ведер;
* благоустройство общественных колодцев;
* проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней.

В настоящее время децентрализованное водоснабжение Суховского сельского поселения осуществляется из общественных колодцев, расположенных в деревне Сухое у многоквартирных домов № 1 и № 5, деревне Выстав у многоквартирного дома № 26, деревне Сандела у многоквартирного дома № 8.

Основными целями программы приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями являются:

1. обеспечение населения Суховского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

1. рациональное использование водных объектов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПАСПОРТ** |
| наименование | Инвестиционная программа «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2017-2020 годы», программа разработана в соответствии установленными требованиями согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| разработчики | «Муниципальное унитарное предприятие «Сухоежилкомхоз» муниципального образования Суховское сельское поселение муниципальное образование Кировский муниципальный район Ленинградской области» (далее МУП «СухоеЖКХ») и администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации программы | 2017-2020 гт |
| Цели и задачи программы | Целью данной программы являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Задачи: - улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;  - обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;  - внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;  - обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения. |

|  |  |
| --- | --- |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | Целевыми индикаторами являются: - обеспечение населения качественной питьевой водой, - увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества до 90%; - сокращение уровня потери воды. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Мероприятия программы:  - мероприятия по улучшению качества питьевой воды объектов водоснабжения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев, чистка и дезинфекция внутри стен колодцев, дезинфекция ведер);  -мероприятия по мониторингу состояния объектов водоснабжения (анализ воды в общественных колодцах);  - увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;  - улучшение условий жизнедеятельности населения;  Комплексный системный подход к решению вопросов обеспечения населения деревень качественными услугами водоснабжения и водоотведения приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств в данной сфере деятельности. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Финансовый контроль хода реализации программы осуществляет администрация Суховского сельского поселения.  Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 333,960тыс. рублей, в том числе по годам:    - на 2017 год – 106,841тыс. рублей;  - на 2018 год – 88,273 тыс. рублей;  - на 2019 год – 93,173 тыс. рублей;  - на 2020 год – 45,673 тыс. рублей |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивает степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 205 всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевая вода по Суховскому сельскому поселению в основном соответствует гигиеническим нормативам.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников водоснабжения, заключается в изношенности оборудования и устаревших методах очистки.

Децентрализованное водоснабжение создает большие трудности для эффективного решения проблемы питьевого водоснабжения населения Суховского сельского поселения. Поэтому решение проблемы питьевого водоснабжения должно сводиться к:

- проведению ежегодных мероприятий по улучшению качества питьевой воды объектов водоснабжения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев, чистка и дезинфекция внутри стен колодцев, дезинфекция ведер);

- проведению мероприятий по ежегодному мониторингу состояния объектов водоснабжения (анализ воды в общественных колодцах);

- благоустройству общественных колодцев, обеспечивающих безопасность водоисточников для населения;

* сокращению потерь воды;
* энергосбережению;
* усовершенствованию системы управления подачи воды из нецентрализованных водоисточников.

Проблема обеспечения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, имеющая общегосударственное значение, носит сложный, характер и требует комплексного решения.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

Целью программы является обеспечение населения Суховского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

* улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
* обеспечение надежности и бесперебойности работы объектов водоснабжения;
* обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов водоснабжения.

Реализация мероприятия программы осуществляется по следующим направлениям:

* мероприятия по мониторингу состояния объектов водоснабжения;  
  - мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для населения и окружающей среды;
* откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;
* дезинфекция ведер.

Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение программы по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями определяется

из условий ее реализации в течение 2017-2020 гг.

Финансирование мероприятий программы может осуществляться из средств федерального бюджета, областного бюджета и средства местного бюджета. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных действующим законодательством и решением о бюджете на

соответствующий год.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального бюджета, а также внебюджетных

источников. Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной

целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

Средствами внебюджетных источников будут служить средства организаций, направляемые на объекты водоснабжения и водоотведения.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 333,960 тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2017 год – 106,841тыс. рублей;

- на 2018 год – 88,273 тыс. рублей;

- на 2019 год – 93,173 тыс. рублей;

- на 2020 год – 45,673 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.

**План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Наименование объекта | Виды работ | Наименование работ | Срок выпол-  нения работ | | Ожидаемый  результат | ОБ  т.р. | МБ  т.р. | ФБ  т.р. |
| Нача  ло | оконча-  ние |
| 1. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные  колодцы у многоквартирных  домов:  № 1 и № 5 в д. Сухое,  № 26 в д. Выстав,  № 8 в д. Сандела | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев; * чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;   - дезинфекция ведер;  - анализ воды. | 2017  1 раз в год | 2017  1 раз  в  год | Приведение  качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |
| 2. | Благоустройство общественных колодцев (закупка материалов и работы) | закупка и установка ограждения из профнастила общ. колодца в д. Выстав у дома № 26;  - закупка и установка бетонных полусфер вокруг общ. колодца в д. Сухое у дома № 5 | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | - закупка и установка  ограждения из профнастила;   * закупка и установка бетонных полусфер | 2017 | 2017 | Благоустройство общественных колодцев | 0 | 47,00 | 0 |
| 3. | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | детская площадка в д. Сухое общей площадью 2024,00 кв.м | Акарицидные обработки территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и  15-20 дней | 2017 | 2017 | Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми  клещами | 0 | 14,168 | 0 |
| 3. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные  колодцы у многоквартирных  домов:  № 1 и № 5 в д. Сухое,  № 26 в д. Выстав,  № 8 в д. Сандела | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев; * чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;   - дезинфекция ведер;  - анализ воды. | 2018  1 раз в год | 2018  1 раз  в  год | Приведение  качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |
| 4. | Благоустройство общественных колодцев (закупка материалов и работы) | ремонт общ. колодца в д. Сандела у дома № 8 | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * выполнение ремонта общественного колодца | 2018 | 2018 | Благоустройство общественных колодцев | 0 | 30,00 | 0 |
| 5. | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | детская площадка в д. Выстав у дома №16 общей площадью 900,00 кв.м.;  - детская площадка в д. Низово у магазина общей площадью 900,00 кв.м. | Акарицидные обработки территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и  15-20 дней | 2018 | 2018 | Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми  клещами | 0 | 12,60 | 0 |
| 6. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные  колодцы у многоквартирных  домов:  № 1 и № 5 в д. Сухое,  № 26 в д. Выстав,  № 8 в д. Сандела | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев; * чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;   - дезинфекция ведер;  - анализ воды. | 2019  1 раз в год | 2019  1 раз  в  год | Приведение  качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |
| 7. | Благоустройство общественных колодцев (закупка материалов и работы) | ремонт общ. колодца в  д. Сухое у дома № 3 | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * выполнение ремонта общественного колодца | 2019 | 2019 | Благоустройство общественных колодцев | 0 | 30,00 | 0 |
| 8. | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | братское захоронение в д. Выстав общей площадью 2500,00 кв.м. | Акарицидные обработки территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и  15-20 дней | 2019 | 2019 | Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми  клещами | 0 | 17,50 | 0 |
| 9. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные  колодцы у многоквартирных  домов:  № 1 и № 5 в д. Сухое,  № 26 в д. Выстав,  № 8 в д. Сандела | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев; * чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;   - дезинфекция ведер;  - анализ воды. | 2020  1 раз в год | 2020  1 раз  в  год | Приведение  качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |