

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 13 декабря 2023 года № 205**

**Об утверждении муниципальной программы «Газификация населенных пунктов**

**муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, вынесенными Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ), Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2021 г. № 156 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.», согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) с 01 января 2024 года.

Глава администрации О.В. Бармина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 13.12.2023 г. № 205

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.» | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2024-2028 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | |
| Соисполнители муниципальной  программы | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | | | | | |
| Участники муниципальной программы | АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ООО «НПГ «ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ» | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | 1.Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области природным газом.  2.Улучшение условий жизни населения муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области: развитие газификации населённых пунктов, обеспечение населения природным газом, повышение уровня и качества жизни сельского населения.  3. Выполнение проектно- изыскательских работ по газификации населенных пунктов.  4. Синхронизация мероприятий данной Программы с Подпрограммой «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утвержденной [Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.12.2020 N 812 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»](https://power.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/12/26/%D0%9F%D0%9F%D0%9B%D0%9E_812_%D0%BE%D1%82_08.12.2020.pdf) | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация намеченных программных мероприятий позволит:  - обеспечить население муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области природным газом;  - повысить уровень жизни и создать благоприятные условия проживания населения. | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | \_ | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** | | | | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы,  в том числе по годам: | Всего  тыс.руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - Средства местного бюджета, поселения | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за счет средств межбюджетных трансфертов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**.

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са­моуправления в Российской Федерации», Феде­ральным законом от 31. 03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ).

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, единого оператора газификации - ООО «Газпром газификация», АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Газификация населенных пунктов позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям, постоянно проживающих в сельском поселении людей, а также для газоснабжения котельной, находящейся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое д. 46а и отапливающей многоквартирные жилые дома в д. Сухое.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи и улучшить условия проживания граждан.

1. **Основные цели и задачи Программы**

Основными целями настоящей Программы являются:

-улучшение социально-экономических условий жизни населения муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

-внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

-рациональному использованию средств местного бюджета, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Ленинградской области на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

-предполагается газифицировать 18 населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

-создать условия для предоставления, постоянно проживающим в сельском поселении людям, возможности пользования природным газом;

**3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы составляет **160,00 тыс. руб.** в т.ч. по годам:

2024 год – 160,00 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.;

2026 год – 0 тыс. руб.;

2027 год – 0 тыс. руб.;

2028 год – 0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, а также ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет всех источников финансирования и планируется с учетом возможностей ее реализации исходя из действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1. **Оценка эффективности программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом экономического развития администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par624#Par624) и [2](file:///C:\Documents%20and%20Settings\User\Рабочий%20стол\программа%202014-2016\последний%20вариант%20программы\паспорт-3.doc#Par627#Par627).

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений муниципальной поддержки малого предпринимательства.

Приложение № 1

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы **«Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2024 год  (прогноз) | | 2025 год  (прогноз) | 2026 год  (прогноз) | | 2027 год  (прогноз) | | 2028 год  (прогноз) |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов: д. Кобона, д. Лаврово | плановое значение | шт.  руб. | 2  160,00 | 0  0 | | 0  0 | 0  0 | | 0  0 | |  |
| фактическое значение | 2  160,00 | 0  0 | | 0  0 | 0  0 | | 0  0 | |

**2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей**

**программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.»**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| 1. | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов: д. Кобона, д. Лаврово | шт.  руб. | 2024– 2028 г.г. | Разработка схем газоснабжения населенных пунктов: д. Кобона, д. Лаврово |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями, вынесенными Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ) |

**3. План реализации**

**программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.»**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| программа «Газификация населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024-2028 г.г.» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2024 | 160000 | 0 | | 0 | 160000 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | |  |  |  |
| Проектная часть | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | | - | - | - |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  Разработка схем газоснабжения населенных пунктов: д. Кобона, д. Лаврово | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2024 | 160000 | | 0 | 0 | 160000 | 0 |
| 2025 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 160000 | | 0 | 0 | 160000 | 0 |
| Мероприятие 1:  Разработка схем газоснабжения населенных пунктов: д. Кобона | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2024 | 160000 | | 0 | 0 | 160000 | 0 |
| 2025 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 160000 | | 0 | 0 | 160000 | 0 |
| Мероприятие 2:  Разработка схем газоснабжения населенных пунктов: д. Лаврово | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2024 | 160000 | | 0 | 0 | 160000 | 0 |
|  | 2025 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2027 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2028 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 160000 | | 0 | 0 | 160000 | 0 |