Сухое_герб

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 19 октября 2020 года № 154**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

В целях создания безопасности движения, руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, № 257-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 г. № 72 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Уставом МО Суховское сельское поселение, постановлением администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации О.В. Бармина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 19.10.2020 г. № 154

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Совершенствование и развитие автомобильных  дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий. | | | | | | |
| Исполнитель муниципальной  программы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной  программы | ЛОГП «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2020-2025 годы | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 1** «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»  **Подпрограмма 2** «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»  **Подпрограмма №3** «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Средства местного бюджета, поселения  КМР | 9281,05  334,11 | 653,77545  159,100 | 2464,734  159,100 | 1676,797  175,01 | 485,742  0 | 1500,00  0 | 2500,00  0 |
| Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 5288,82 | 2979,6384 | 1417,881 | 891,30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств, повышение уровня безопасности дорожного движения. | | | | | | |

**Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**.

Дорожная сеть муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области состоит из автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. По территории Суховского сельского поселения проходят:

- дороги регионального значения - 21,019 км;

- дороги местного значения внутри населенных пунктов – 44,2 км.

Все автомобильные дороги взаимосвязаны с региональными дорогами, дорогами местного значения и представляют единую транспортную сеть МО Суховское сельское поселение.

Автомобильные дороги Суховского сельского поселения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Затруднено движение автомобильного транспорта к населенным пунктам в период весенне-осенней распутицы, что отрицательно сказывается на решении социальных вопросов проживающего населения.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла острая необходимость в проведении ремонта дорог.

Администрация Суховского сельского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Проблему ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

Исходя из значимости ее решения в приемлемые сроки направлений развития дорожной сети разработана муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы».

**2. Основные цели и задачи программы**

Главной целью муниципальной Программы является создание эффективной сети автомобильных дорог Суховского сельского поселения в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы являются:  
 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- улучшение технического состояния муниципальных дорог;

- усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- выполнения работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;  
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;

- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования.  
 Решение этой задачи осуществляется за счет бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, частично путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, дворовых территорий и проезда к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Проводимые сотрудниками ГИБДД и комитетом образования проверки общеобразовательных учреждений показали, что в большинстве учебных учреждений отсутствуют необходимые условия для обучения основам знаний Правил дорожного движения, поведению в экстремальных дорожных ситуациях. Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях организуется без применения современных учебно-методических, наглядных пособий и дополнительных средств обучения.

Вывод:Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и материально-техническое обеспечение.

Осуществление комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог позволит осуществить восстановление износа покрытия, устранить все деформации на дорожном покрытии, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

**3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет **9281,04854 тыс. руб.** в т.ч. по годам:

2020 год – 653,77548 тыс. руб.;

2021 год – 2464,734 тыс. руб.;

2022 год - 1676,797 тыс. руб.;

2023 год – 485,742 тыс. руб.;

2024 год – 1500,00 тыс. руб.;

2025 год - 2500,00 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета поселения на очередной финансовый год.

Источником финансирования мероприятий муниципальной Программы могут быть субсидии областного бюджета Ленинградской области, плановая сумма расходов составляет **5288,82** тыс. руб., в т.ч. по годам:

2020 год – 2979,6384 тыс. руб.;

2021 год – 1417,881 тыс. руб.;

2022 год – 891,30 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 0 тыс. руб.;

2025 год – 0 тыс. руб.

**4. Механизм реализации программы**

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы - администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, которая выполняет обязательства по реализации мероприятий программы.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области корректируются при утверждении бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение денежных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области производится в соответствии с Приложением 1**.**

Финансирование муниципальной программы осуществляется в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 и бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**5. Оценка эффективности реализации программы**

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Программой определены планируемые результаты реализации в соответствии с Приложением 2.

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом экономического развития администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](#Par624) и [2](#Par627).

**6. Система программных мероприятий**

Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей разработаны три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» (приложение № 1 к Программе);

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» (приложение № 2 к Программе);

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» (приложение № 3 к Программе).

Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в целом на территории муниципального образования Суховское сельское поселение с указанием ресурсов, источников финансирования и сроков выполнения приведены в приложениях к Подпрограммам.

Приложение № 1

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием; - проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;  - восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2020-2022годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Очередной  финансовый  год | 2020г.  планового  периода | 2021г.  планового  периода | 2022г.  планового  периода | 2023г.  планового периода | 2024г.  планового  периода | 2025г.  планового  периода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Администрация  Суховского сельского поселения | Всего | 3792,513998 | 3792,513998 | 4057,625 | 2568,097 | 485,742 | 1500,00 | 2500,00 | 14903,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2979,63845 | 2979,63845 | 1417,881 | 891,30 | 0 | 0 | 0 | 5288,82 |
| Средства  бюджета  поселения  КМР | 653,775548  159,100 | 653,775548  159,100 | 2464,734  175,01 | 1676,797  0 | 485,742  0 | 1500,00  0 | 2500,00  0 | 9281,05  334,11 |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Суховского сельского поселения, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. | | | | | | | | | |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача,  направленная  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/ или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы)  ( км) | Планируемое значение показателя по годам  реализации ( км) нарастающим итогом | | | | | |
| Бюджет поселения | Бюджет Ленинградской области | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | **Задача 1**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования с грунтовым покрытием | 5863,184 | 2616,556 | **Показатель 1**  Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | км | 23,19 | 1,82 | 1,163 | 3,596 | 4,096 | 4,596 | 5,096 |
| **Показатель 2**  Доля протяженности а/дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области нормативным требованиям | % | 73,80 | 37,8 | 38,0 | 38,5 | 37,5 | 38,2 | 38,3 |
| 2 | **Задача 2**  Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2211,0 | 0 | **Показатель 1**  Выполнение работ по расчистке дорог от снега и отсыпке дорог внутри населенных пунктов по поселению | км | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 |

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  подпрограммы 1   [<1>](#Par408) | Источник  финансирования [<2>](#Par409) | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия  ( тыс.руб.) [<3>](#Par410) | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия, в том числе  по годам [<4>](#Par411)  ( тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия [<5>](#Par412) |
| 1.Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения | Администрация Суховского сельского поселения  Бюджет Ленинградской области | 9281,04854  5288,82 | 2020 год – 653,775548  2021 год – 2464,734  2022 год – 1676,797  2023 год – 485,742  2024 год – 1500,00  2025 год – 2500,00  2020 год – 2979,63845  2021 год – 1417,881  2022 год – 891,30  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |
| 2.Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения | Администрация Суховского сельского поселения  КМР | 4672,00  334,11 | 2020 год – 737,0  2021 год – 787,0  2022 год – 787,0  2023 год – 787,0  2024 год – 787,0  2025 год – 787,0  2020 год – 159,100  2021 год – 175,010  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0 2025 год – 0 | 0 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

| **N**  **п/п** | **Мероприятия**  **по реализации**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Источники**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятия** | **Объем**  **финансирования**  **мероприятия**  **в текущем**  **финансовом году**  **(руб.)** | **Всего**  **(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный**  **за выполнение**  **мероприятия**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Планируемые**  **результаты**  **выполнения**  **мероприятий**  **программы**  **(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной**  **финан-совый**  **год** | **2020 год**  **планового**  **периода** | **2021 год**  **планового**  **периода** | **2022 год**  **планового**  **периода** | **2023 год**  **планового**  **периода** | **2024 год**  **планового**  **периода** | **2025 год**  **планового**  **периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025г.** | **3633,41** | **14569,864** | **3633,41** | **3633,41** | **3882,615** | **2568,097** | **485,742** | **1500,0** | **2500,0** |  |  |
| Средства  бюджета  поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020-2025г. | 653,775548  2979,63845 | 9281,04854  5288,82 | 653,775548  2979,63845 | 653,775548  2979,63845 | 2464,734  1417,881 | 1676,797  891,30 | 485,742  0 | 1500,0  0 | 2500,0  0 |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Черное от д. 66 до 74, протяженность 0,958 км, площадь 1200,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2025г.** |  |  |  | **501,583** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 35,2  466,383 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Наб. реки Лава от д. № 53Г до д. № 55а, протяженность 0,266 км., площадь 798,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  | **396,373** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 28,8  367,573 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения, имеющей социально-значимый характер, внутри населенного пункта в дер. Сухое от д.1 до д. 44 (подъезд к детскому саду), протяженность 0,424 км., площадь 2176,8кв.м. | **Итого** | **2020-2022 г.** |  |  |  | **2735,458** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 493,30927  1794,72521 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в дер. Сухое Поляково поле от д.5б в сторону увеличения, протяженность 0,172 км., площадь 516,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2022 г.** |  |  |  | **447,42352** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 96,4662783  350,9572418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 141А до д. № 108, протяженность 0,405 км, площадь 1215 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **1106,326** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 1106,326  0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.6. | **Мероприятия 2** Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Выстав от д. № 61 до д. № 91 (в т.ч. съезды от д. 61 до уч. 71а, от д. 81 до уч. 87а, от д. 95 до д. 97) протяженность 0,509 км., площадь 1967 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **1668,096** |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения | 2021 г. |  |  |  |  | 250,215 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 1417,881 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.7. | **Мероприятия 2** Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Выстав от уч. 61а до уч. 71 а и от уч. 91 до д. 95, протяженность – 0,198 км., площадь 792 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **703,372** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения | 2021 г. |  |  |  |  | 703,372 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.8. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. № 56 до д. № 54б, протяженность 0,151 км., площадь 453 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **404,821** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 404,821  0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.9. | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 44 до д. № 61, протяженность 0,720 км., площадью 2880,0 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  | **1800,00** |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2022 г. |  |  |  |  |  | 908,7  891,3 |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.10 | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  | **768,097** |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2022 г. |  |  |  |  |  | 768,097  0 |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.11 | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  | **485,742** |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 485,742  0 |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.12 | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  | **1500,0** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0  0 |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.13 | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 50 до д. № 30, протяженность 0,380 км., площадью 1520,0 кв.м.; и от д. № 5 до д. № 62, протяженность 0,200 км, площадью 800,00 кв.м., общая протяженность 0,580 км., площадь 2320,00 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2500,0** |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025 г.** |  | **4956,11** | **896,1** | **896,1** | **912,01** | **787,0** | **787,0** | **787,0** | **787,0** |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  бюджета  поселения  КМР | 2020 г. |  | 4672,0  334,11 | 737,00  159,100 | 737,00  159,100 | 787,0  175,010 | 787,0  0 | 787,00  0 | 787,0  0 | 787,00  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | **Итого** | **2020-2021 г.** |  | 4321,11 | 896,100 | 896,100 | 825,01 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  Бюджета поселения  (КМРЛО) | 2020 г.  2021 г. 2022 г.  2020 г.  2021 г. 2022 г. |  | 3900,0  334,1 | 650,00  159,100 | 650,00  159,100 | 650,00  175,010 | 650,00  0 | 650,00  0 | 650,0  0 | 650,00  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 2.2. | **Мероприятия 2** Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2021 г.** |  | 772,00 | 87,00 | 87,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,0 | 137,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |  |
| Средства  бюджета  поселения | 2020 г.  2021 г.  2022 г. |  |  |  | 87,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,0 | 137,00 |

Приложение № 2

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение. | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2020-2022 годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Очередной  финансовый  год | 2020г.  планового  периода | 2021г.  планового  периода | 2022г.  планового  периода | 2023г.  планового  периода | 2024г.  планового  периода | 2025г.  планового  периода | Итого |
| «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | Администрация  Суховского сельского поселения | Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Выполнить капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовой территории многоквартирных домов населенных пунктов Суховского сельского поселения | | | | | | | | | |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача,  направленная  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/ или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы)  ( км) | Планируемое значение показателя по годам  реализации ( км) | | | | | |
| Бюджет поселения | Бюджет Ленинградской области | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | **Задача 1**  Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Суховского сельского поселения | 0 | 0 | **Показатель 1**  Протяженность отремонтированных участков дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Суховского сельского поселения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Задача 2**  Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий | 0 | 0 | **Показатель 1**  Выполнение работ по составлению и проверке смет по ремонту дворовых территорий | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия  подпрограммы 1   [<1>](#Par408) | Источник  финансирования [<2>](#Par409) | Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия  ( тыс.руб.) [<3>](#Par410) | Общий объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для реализации мероприятия, в том числе  по годам [<4>](#Par411)  ( тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия [<5>](#Par412) |
| 1.Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Суховского сельского поселения | Администрация Суховского сельского поселения  Бюджет Ленинградской области | 0  0 | 2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0  2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |
| 2. Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий Суховского сельского поселения | Администрация Суховского сельского поселения | 0 | 2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

| **N**  **п/п** | **Мероприятия**  **по реализации**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Источники**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятия** | **Объем**  **финансирования**  **мероприятия**  **в текущем**  **финансовом году**  **(руб.)** | **Всего**  **(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный**  **за выполнение**  **мероприятия**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Планируемые**  **результаты**  **выполнения**  **мероприятий**  **программы**  **(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной**  **финан-совый**  **год** | **2020 год**  **планового**  **периода** | **2021 год**  **планового**  **периода** | **2022 год**  **планового**  **периода** | **2023 год**  **планового**  **периода** | **2024 год**  **планового**  **периода** | **2025 год**  **планового**  **периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по ремонт дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025г.** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета  поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020-2025г. |  |  | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **Итого** | **2020-2025г.** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. |  |  | 0 | 0  0 | 0 | 0  0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Суховского сельского поселения |
| 1.2 | **Мероприятия 2**  Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | Средства  Бюджета поселения | 2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |  |

риложение № 3

**Паспорт подпрограммы 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | | « Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение»муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы** | | Сокращение дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| **Соисполнитель подпрограммы** | | Ведущий пециалист администрации | | | | | | | | |
| **Разработчик подпрограммы** | | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | | | | |
| **Задачи подпрограммы** | | Сокращение дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| **Сроки реализации подпрограммы** | | 2020-2025 года | | | | | | | | |
| **Источники финансирования по годам реализации (тыс.руб.):**  **Администрация Суховского сельского поселения:**  **2020 год – 205,20**  **2021 год – 6,0**  **2022 год – 6,00**  **2023 год – 6,00**  **2024 год – 6,00**  **2025 год – 6,00**  **Бюджет Ленинградской области:**  **2020 год – 0**  **2021 год – 0**  **2022 год – 0**  **2023 год – 0**  **2024 год – 0**  **2025 год – 0** | **Наименование подпрограммы** «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | **Главный распорядитель бюджетных средств**: Администрация Суховского сельского поселения | **Источник**  **финансирования** | **Расходы (тыс.руб.)** | | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого** |
| Всего,  в том числе: | 205,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 235,20 |
| средства местного  бюджета | 205,20 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 235,20 |
| средства  бюджета  Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Планируемые результаты реализации  подпрограммы** | | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения;  Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории поселения;  Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории поселения;  Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении, снижение показателей аварийности на автомобильных дорогах общего пользования с участием детей. | | | | | | | | |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Задачи,**  **направленные**  **на достижение**  **цели** | **Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс.руб.)** | | **Количественные  и/ или качественные  целевые показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач** | **Единица  измере**  **ния** | **Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы** | **Планируемое значение показателя**  **по годам реализации** | | | | | |
| **Местный**  **бюджет  поселения** | **Бюджет Ленинградской области** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. | Совершенствование системы обучения безопасному участию в дорожном движении на а/дорогах несовершеннолетним участникам дорожного движения | 36,00 | 0 | Приобретение обучающих комплектов по безопасности дорожного движения для дошкольников и учащихся, ежегодно | Шт. | 6 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2. | Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории поселения | 0 | 0 | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории поселения | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории поселения | 199,20 | 0 | Комплексная схема организации дорожного движения на территории поселения | Шт. | 1 | 199,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Обоснования финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  мероприятия  подпрограммы** | **Источник  финансирования** | **Расчет  необходимых  финансовых  ресурсов  на реализацию мероприятия**  **(тыс.руб.)** | **Общий объем  финансовых ресурсов,**  **необходимых для**  **реализации мероприятия,**  **в том числе по годам**  **(тыс.руб.)** | **Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия** |
| Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области | 0 | 2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |
| Приобретение научно-методических материалов, обучающих играм о правилах дорожного движения | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области | 36,00 | 2020 год – 6,00  2021 год – 6,00  2022 год – 6,00  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |
| Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области | 0 | 2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |
| Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории поселения | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области | 0 | 2020 год – 0  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |
| Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории поселения | Администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области | 199,20 | 2020 год – 199,20  2021 год – 0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0 | 0 |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

| **N  п/п** | **Мероприятия**  **по реализации подпрограммы** | **Источники  финансирования** | **Срок  исполнения  мероприятия** | **Объем  финанси-рования мероприятия  в текущем  финансовом  году**  **(тыс. руб.)** [**\***](#Par546) | **Всего (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** | | | | | | | **Ответственный  за выполнение  мероприятия**  **подпрограммы** | **Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | Итого | 2020-2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Ведущий специалист администрации | ежегодно |
| Средства  местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| 2 | Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | Итого | 2020-2025г. | 6,00 | 36,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | Ведущий специалист администрации | Приобретение по 2 комплекта ежегодно |
|  |  | Средства  местного бюджета |  | 6,00 | 36,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 6,00 |  |  |
| 3 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Итого | 2020-2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Ведущий специалист администрации | Разработка и принятие НПА ежегодно |
|  |  | Средства  местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| 4 | Разработка программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории поселения | Итого    Средства  местного бюджета | 2020-2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Ведущий специалист администрации | Программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на территории поселения |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| 5 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории поселения | Итого | 2020-2025г. | 0 | 199,20 | 199,20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации | Комплексная схема организации дорожного движения на территории поселения |
| Средства  местного бюджета |  | 0 | 199,20 | 199,20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |  |