

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 13 апреля 2015 года № 59**

**О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО Суховское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2012 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки муниципальных целевых программ муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в целях обеспечения программно-целевого планирования повышения эффективности бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Суховское сельское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2013 года № 154, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации О.В.Бармина

Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

от 13.04.2015 г. № 59

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N**  **п/п** | **Мероприятия**  **по реализации**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Источники**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятия** | **Объем**  **финансирования**  **мероприятия**  **в текущем**  **финансовом году**  **(руб.)** | **Всего**  **(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный**  **за выполнение**  **мероприятия**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Планируемые**  **результаты**  **выполнения**  **мероприятий**  **программы**  **(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной**  **финан-совый**  **год** | **2014 год**  **планового**  **периода** | **2015 год**  **планового**  **периода** | **2016 год**  **планового**  **периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **5886,864** | **3996,927** | **3178,500** |  |  |  |
| Средства  бюджета  поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2014-2016г. |  |  |  | 3224,388  2662,476 | 1937,268  1741,500 | 3178,500  1500,000 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3-я линия от д. № 2 до д. № 82,  протяженность 1,600 км., площадь 6400,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  | **1937,268** |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2015 г. |  |  |  |  | 553,597  1660,789 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Набережная р. Лава от д. № 10 до д. № 14, протяженность 0,150 км., площадь 450,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения | 2015 г. |  |  |  |  | 243,724 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Луговая от д. № 3 до д. № 14, протяженность 0,150 км., площадь 450,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  | **157,442** |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2015 г. |  |  |  |  | 76,731  80,711 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Митола от д. 2 до 21, протяженность 0,547 км | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения | 2015 г. |  |  |  |  | 1063,216 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 2. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по содержанию, профилированию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  | **318,159** |  |  |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  Бюджета поселения  (КМРЛО) | 2015 г.  2015 г. |  |  |  |  | 132,844  185,315 |  |  |  |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | Средства  Бюджета поселения  Средства  Бюджета поселения  (КМРЛО) | 2015 г. |  |  |  |  | 132,844  185,315 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |