

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 06 марта 2015 года № 37**

**О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО Суховское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2012 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки муниципальных целевых программ муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в целях обеспечения программно-целевого планирования повышения эффективности бюджетных расходов:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Суховское сельское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2013 года № 154, согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации О.В.Бармина

Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

от 06.03.2015 г. № 37

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» в части «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Средства местного бюджета, поселения | 9888,907 | 3265,607 | 3404,315 | 3219,000 |
| Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 5997,876 | 2702,476 | 1795,400 | 1500,000 |
|  |  |  |  |  |

2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет **9888,922 тыс. руб.** в т.ч. по годам:

2014 год – 3 265,607 тыс. руб.;

2015 год – 3404,315 тыс. руб.;

2016 год - 3 219,00 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета поселения на очередной финансовый год.

Источником финансирования мероприятий муниципальной Программы могут быть субсидии областного бюджета Ленинградской области, плановая сумма расходов составляет **5997,876** тыс. руб., в т.ч. по годам:

2014 год – 2702,476 тыс. руб.;

2015 год – 1795,400 тыс. руб.;

2016 год – 1500,000 тыс. руб.

1. Раздел «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 2014г.плановогопериода | 2015г.плановогопериода | 2016г.плановогопериода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация Суховского сельского поселения | Всего  |  | 5886,864 | 5105,320 | 4678,500 | 15670,684 |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 2662,476 | 1741,500 | 1500,000 | 5903,976 |
| Средства бюджета поселения  |  | 3224,388 | 3363,820 | 3178,500 | 9 766,708 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. |

1. Раздел «Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы 1 [<1>](#Par408) | Источник финансирования[<2>](#Par409) | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия ( тыс.руб.)[<3>](#Par410) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам [<4>](#Par411)( тыс.руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия [<5>](#Par412) |
| 1.Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселенияБюджет Ленинградской области | 9 209,3885 453,976 | 2014 год – 3 224,3882015 год – 2806,5002016 год – 3 178,5002014 год – 2212,4762015 год – 1 741,5002016 год – 1 500,000 | 0 |
| 2.Содержание дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселения | 1 365,720 | 2014 год – 450,0002015 год – 557,3202016 год – 358,400 | 0 |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **5886,864** | **5105,320** | **3178,500** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014-2016г. |  |  |  | 3224,3882662,476  | 2806,5001741,500 | 3178,5001500,00 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3-я линия от д. № 2 до д. № 82,протяженность 1,600 км. | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  | **2806,500** |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2015 г. |  |  |  |  | 45,000508,5971660,789 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Набережная р. Лава от д. № 10 до д. № 14, протяженность 0,150 км. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2015 г. |  |  |  |  | 163,01380,711 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Луговая от д. № 3 до д. № 14, протяженность 0,150 км. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселения | 2015 г. |  |  |  |  | 157,442 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Митола от д. 2 до 21, протяженность 0,547 км | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения | 2015 г. |  |  |  |  | 1932,448 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию, профилированию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  | **557,320** |  |  |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселенияСредства Бюджета поселения(КМРЛО)  | 2015 г.2015 г. |  |  |  |  | 372,000185,320 |  |  |  |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  | Средства Бюджета поселенияСредства Бюджета поселения(КМРЛО) | 2015 г. |  |  |  |  | 372,000185,320 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |

1. Раздел «Паспорт подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2  | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  |
| Цель подпрограммы  | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан; - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение. |
| Соисполнитель подпрограммы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| Задачи подпрограммы  |  проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 2014г.плановогопериода | 2015г.плановогопериода | 2016г.плановогопериода | Итого |
| «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация Суховского сельского поселения | Всего  |  | 81,219 | 94,400 | 165,500 | 341,119 |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения  |  | 41,219 | 40,500 | 40,500 | 122,219 |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 40,000 | 53,900 | 125,000 | 218,900 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Выполнить капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовой территории многоквартирных домов населенных пунктов МО Суховское сельское поселение |

1. Раздел «Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы 1 [<1>](#Par408) | Источник финансирования[<2>](#Par409) | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия ( тыс.руб.)[<3>](#Par410) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам [<4>](#Par411)( тыс.руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия [<5>](#Par412) |
| 1.Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселенияБюджет Ленинградской области | 122,219218,900 | 2014 год – 41,2192015 год – 40,5002016 год – 40,5002014 год – 40,0002015 год – 53,9002016 год – 125,000 | 0 |
| 2. Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселения | 35,112 | 2014 год – 19,6122015 год – 02016 год – 15,500 | 0 |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **81,219** | **94,400** | **40,500** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014-2016г. |  |  |  | 41,21940,000  | 40,50053,900 | 40,500125,000 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирных домов № 1,3,5,7в д. Сухое  | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  | **94,400** |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2015 г. |  |  |  |  | 40,50053,900 |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение |