

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 16 июня 2020 года № 80**

**О внесении изменений в постановление от 24.10.2019 г. № 152**

**«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.»**

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской областина 2020-2021 г.г.», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 24.10.2019 года № 152, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации О.В. Бармина

Приложение  Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

от 16.06.2020 г. № 80

1. В Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской областина 2020-2022 г.г.» раздел «Объем финансирования» изложить в следующей редакции

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 11543,7926 тыс. рублей, в том числе по годам:  - на 2020 год – 4814,8656 тыс. рублей;  - на 2021 год – 3559,072 тыс. рублей;  - на 2022 год – 3169,855 тыс. рублей. |

1. В Паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской областина 2020-2022 г.г.» дополнить разделом «Основное мероприятие» следующего содержания

|  |  |
| --- | --- |
| Основное мероприятие | «Создание системы обращения с отходами потребления на территории МО Суховское сельское поселение» |

1. Раздел «Перечень программных мероприятий программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской областина 2020-2022 г.г.» изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Затраты на 2020 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2021 г. (тыс.руб.) | Затраты на 2022 г. (тыс.руб.) | Итого |
| 1 | Содержание детских и спортивных площадок | 70,00 | 5,00 | 5,00 | 80,90 |
| 2 | Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ | 3,10 | 5,00 | 5,00 | 13,10 |
| 3 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | Вывоз мусора по поселению (ликвидация несанкционирован-ных свалок) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 5 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 6 | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| 7 | Проведение субботников | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 8 | Обслуживание уличного освещения на территории поселения | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 736,50 |
| 9 | Оплата за потребление уличного освещения | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| 10 | Технический осмотр узлов учета уличного освещения | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 11 | Приобретение и установка детских игровых комплексов в дер. Колосарь и дер. Бор  Всего, в том числе средства из ОБ,  средства из МБ | 421,05264  400,00  21,05264 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2987,6526 | 2458,50 | 2458,50 | 7904,6526 |
| **Основное мероприятие** «Создание системы обращения с отходами потребления на территории МО Суховское сельское поселение» | | | | | |
| 1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (19 шт.),  Всего, в том числе  средства из ОБ,  средства из МБ | 1827,213  1553,100  274,113 | 1100,572  935,4675  165,1045 | 711,355  604,63966  106,715338 | 3639,140  3093,2071  545,9328 |
|  | ИТОГО: | 1826,313 | 1100,572 | 711,355 | 3638,240 |
|  | ВСЕГО: | 4814,8656 | 3559,072 | 3169,855 | 11543,7926 |

1. Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.» изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/ или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Оценка базового  значения  показателя  (на начало  реализации  подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | |
| Бюджет  поселения | Бюджет  Ленинградской области | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |
|  | Итого: | 8050,5854 | 3493,2071 |  |  | Итого: | 4814,8656 | 3559,072 | 3169,855 | 11543,7926 |
| 1. | Благоустройство объектов муниципального образования | 123,10 | 0 | Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт  памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок, субботники | ед. |  | 83,10 | 20,00 | 20,00 | 123,10 |
| 2. | Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию | 150,00 |  | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | ед. | 15 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 0 |  |
| 3. | Утилизация опасных отходов в специальной таре | 9,00 | 0 | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ) | ед. | 150 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| 4. | Покос газонов в летний период | 120,00 | 0 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | В.м. | 100 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120,00 |
| 5. | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок | 1800,00 | 0 | Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок, проведение закупкок мусорных контейнеров ТБО | ед. | 15 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 6. | Обслуживание уличного освещения на территории поселения | 736,50 | 0 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения в населенных пунктах поселения | шт. | 4 раза в год | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 736,50 |
| 7. | Оплата за потребление уличного освещения | 4500,00 | 0 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения в населенных пунктах поселения | шт. | ежемесячно | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| 8. | Технический осмотр узлов учета уличного освещения | 45,00 | 0 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения в населенных пунктах поселения | шт. | 15 | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 |
| 9. | Приобретение и установка детских игровых комплексов в дер. Колосарь и дер. Бор | 21,05264 | 400,00 | Мероприятия по приобретению и установке детских игровых комплексов в дер. Колосарь и дер. Бор | шт. | 2 | 421,05264 | 0 | 0 | 421,05264 |
| **Основное мероприятие** «Создание системы обращения с отходами потребления на территории МО Суховское сельское поселение» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 545,9328 | 3093,2071 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 19 | 1827,213 | 1100,572 | 711,355 | 3639,14 |

1. Раздел «Перечень мероприятий программы «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.» изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в текущем  финансовом  году (тыс.  руб.) | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Основные мероприятия | Итого | 2020-2022 г.г. | 4814,8656 | 11543,7926 | | 4814,8656 | 3559,072 | 3169,855 |  |  |
| Средства МБ |  | 2840,7130 | 8029,5329 | | 2840,7130 | 2623,6045 | 2565,2153 |  |  |
| Средства ОБ |  | 1974,1526 | 3514,2597 | | 1974,1526 | 935,4675 | 604,63966 |  |  |
| 1.1. | Содержание детских и спортивных площадок | Итого | 2020-2022 г.г. | 70,00 | 80,00 | | 70,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  | 70,00 | 80,00 | | 70,00 | 5,00 | 5,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Улучшение технического и эстетического состояния отдельных объектов благоустройства |
| 1.2. | Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ | Итого | 2020-2022 г.г. | 3,10 | 13,10 | | 3,10 | 5,00 | 5,00 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  | 3,10 | 13,10 | | 3,10 | 5,00 | 5,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ |
| 1.3. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | Итого | 2020-2022 г.г. | 50,00 | 150,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих спиливанию |
| Средства  бюджета поселения |  | 50,00 | 150,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.4. | Вывоз мусора по поселению (ликвидация несанкционированных свалок) | Итого | 2020-2022 г.г. | 600,00 | 1800,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  | 600,00 | 1800,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Обеспечение своевременной ликвидации несанкционированных свалок |
| 1.5. | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | Итого | 2020-2022 г.г. |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  | 40,00 | 120,00 | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Покос газонов в летний период |
| 1.6. | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие,  ДРЛ,ДНАТ) | Итого | 2020-2022 г.г. | 3,00 | 9,00 | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  |  |  | |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Утилизация опасных отходов в специальной таре |
| 1.7. | Проведение субботников | Итого | 2020-2022 г.г. | 10,00 | 30,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  |  |  | |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. |
| 1.8. | Обслуживание уличного освещения на территории поселения | Итого | 2020-2022 г.г. | 245,50 | 736,50 | | 245,50 | 245,50 | 245,50 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  | 245,50 | 736,50 | | 245,50 | 245,50 | 245,50 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 1.9. | Оплата за потребление уличного освещения | Итого | 2020-2022 г.г. | 1500,00 | 4500,00 | | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
| Средства  бюджета поселения |  | 1500,00 | 4500,00 | | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 1.10. | Технический осмотр узлов учета уличного освещения | Итого | 2020-2022 г.г. | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства  бюджета поселения |  | 45,00 | 45,00 | | 45,00 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населенных пунктах поселения |
| 1.11. | Приобретение и установка детских игровых комплексов в дер. Колосарь и дер. Бор | Итого | 2020-2022 г.г. | 421,05264 | 421,05264 | | 421,05264 | 0 | 0 |  |  |
| Средства  бюджета поселения  Средства бюджета ЛО | 21,05264  400,00 | 421,05264 | 421,05264 | | 421,05264 | 0 | 0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Создание детских площадок |
| **Основное мероприятие** «Создание системы обращения с отходами потребления на территории МО Суховское сельское поселение» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:  **На 2020 год:** | Итого | 2020-2022 г.г. | 1827,213 | 3639,140 | 1827,213 | | 1100,572 | 711,355 |  |  |
|  | 1. д. Кобона ул. Староладожский канал 1 линия вблизи дома № 15 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 2. д. Сухое вблизи дома № 7 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 3. д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия вблизи дома № 17а – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 4. д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия вблизи дома № 17 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 5. д. Низово вблизи дома № 35 - размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 6. д. Низово вблизи дома № 65 - размещение 5 шт. контейнеров и на небольшом расстоянии 5 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м., и под КГБ контейнер объемом 27,0 куб.м.; 7. д. Леднево вблизи д. № 2 – размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 8. д. Выстав вблизи д. № 26 – размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 9. д. Черное вблизи д. № 10 – размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.;   **На 2021 год:**   1. д. Мостовая вблизи д. № 5 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 2. д. Митола вблизи д. № 25 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 3. д. Остров вблизи д. № 63 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 4. д. Лаврово ул. Центральная вблизи д. № 3 – размещение 5 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 5. д. Колосарь вблизи д. № 87 – размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 6. д. Сухое вблизи д. № 3 – размещение 4 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.;   **На 2022 год:**   1. д. Выстав вблизи д. № 16 – размещение 2 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 2. д. Сухое – размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 3. д. Ручьи вблизи д. № 60 – размещение 4 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м.; 4. д. Сандела вблизи д. № 8 – размещение 3 шт. контейнеров объемом 0,75 куб.м. | Средства  бюджета поселения  Средства бюджета  Лен. обл. |  | 274,113  1553,100 | 545,9328  3093,2071 | 274,113  1553,100 | | 165,1045  935,4675 | 106,715338  604,63966 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Обеспечение необходимого количества мест (площадок) накопления ТКО |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |