Сухое_герб

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 12 апреля 2021 года № 43**

**О внесении изменений в постановление от 19.10.2020 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 19.10.2020 года № 154, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации О.В. Бармина

Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

от 12.04.2021 г. № 43

1. Раздел «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием; - проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;  - восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2020-2025годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Очередной  финансовый  год | 2020г.  планового  периода | 2021г.  планового  периода | 2022г.  планового  периода | 2023г.  планового периода | 2024г.  планового  периода | 2025г.  планового  периода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Администрация  Суховского сельского поселения | Всего | 3792,513998 | 3792,513998 | 4108,780 | 2568,097 | 485,742 | 1500,00 | 2500,00 | 14796,78 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2979,63845 | 2979,63845 | 1517,900 | 891,30 | 0 | 0 | 0 | 5388,8384 |
| Средства  бюджета  поселения  КМР | 653,775548  159,100 | 653,775548  159,100 | 2590,88  175,01 | 1676,797  0 | 485,742  0 | 1500,00  0 | 2500,00  0 | 9407,1945  334,11 |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Суховского сельского поселения, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. | | | | | | | | | |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение на 2020-2025 годы»

| **N**  **п/п** | **Мероприятия**  **по реализации**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Источники**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятия** | **Объем**  **финансирования**  **мероприятия**  **в текущем**  **финансовом году**  **(руб.)** | **Всего**  **(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный**  **за выполнение**  **мероприятия**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Планируемые**  **результаты**  **выполнения**  **мероприятий**  **программы**  **(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной**  **финан-совый**  **год** | **2020 год**  **планового**  **периода** | **2021 год**  **планового**  **периода** | **2022 год**  **планового**  **периода** | **2023 год**  **планового**  **периода** | **2024 год**  **планового**  **периода** | **2025 год**  **планового**  **периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025г.** | **4108,780** | **14796,029** | **4108,780** | **3633,41** | **4108,780** | **2568,097** | **485,742** | **1500,0** | **2500,0** |  |  |
| Средства  бюджета  поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020-2025г. | 2590,880  1517,900 | 9407,194548  5388,8384 | 2590,880  1517,900 | 653,775548  2979,63845 | 2590,880  1517,900 | 1676,797  891,30 | 485,742  0 | 1500,0  0 | 2500,0  0 |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Черное от д. 66 до 74, протяженность 0,958 км, площадь 1200,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2025г.** |  |  |  | **501,583** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 35,2  466,383 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Наб. реки Лава от д. № 53Г до д. № 55а, протяженность 0,266 км., площадь 798,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  | **396,373** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 28,8  367,573 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения, имеющей социально-значимый характер, внутри населенного пункта в дер. Сухое от д.1 до д. 44 (подъезд к детскому саду), протяженность 0,424 км., площадь 2176,8кв.м. | **Итого** | **2020-2022 г.** |  |  |  | **2735,458** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 493,30927  1794,72521 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в дер. Сухое Поляково поле от д.5б в сторону увеличения, протяженность 0,172 км., площадь 516,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2022 г.** |  |  |  | **447,42352** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 96,4662783  350,9572418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 141А до д. № 108, протяженность 0,405 км, площадь 1215 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **1106,326** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 1106,326  0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.6. | **Мероприятия 2** Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Выстав от уч. № 71 до уч. № 97 и съезды от уч. 61 до уч. 63а, от уч. 81 до уч. 87а, протяженность 0,509 км., площадь 1967 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **1894,261** |  |  |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения | 2021 г. |  |  |  |  | 376,361 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 1517,900 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.7. | **Мероприятия 2** Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Выстав от уч. 61а до уч. 65а и от уч. 71 до уч. 73а, протяженность – 0,198 км., площадь 792 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **703,372** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения | 2021 г. |  |  |  |  | 703,372 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.8. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. № 56 до д. № 54б, протяженность 0,151 км., площадь 453 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **404,821** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2021 г. |  |  |  |  | 404,821  0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.9. | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 44 до д. № 61, протяженность 0,720 км., площадью 2880,0 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  | **1800,00** |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2022 г. |  |  |  |  |  | 908,7  891,3 |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.10 | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  | **768,097** |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2022 г. |  |  |  |  |  | 768,097  0 |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.11 | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  | **485,742** |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 485,742  0 |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.12 | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  | **1500,0** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0  0 |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 1.13 | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 50 до д. № 30, протяженность 0,380 км., площадью 1520,0 кв.м.; и от д. № 5 (67) до д. № 62, протяженность 0,200 км, площадью 800,00 кв.м., общая протяженность 0,580 км., площадь 2320,00 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2500,0** |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025 г.** |  | **4796,084** | **896,1** | **896,1** | **751,98442** | **787,0** | **787,0** | **787,0** | **787,0** |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства  бюджета  поселения  КМР | 2020 г. |  | 4461,974  334,11 | 737,00  159,100 | 737,00  159,100 | 576,97442  175,010 | 787,0  0 | 787,00  0 | 787,0  0 | 787,00  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | **Итого** | **2020-2021 г.** |  | 4321,11 | 896,100 | 896,100 | 751,984 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  Бюджета поселения  (КМРЛО) | 2020 г.  2021 г. 2022 г.  2020 г.  2021 г. 2022 г. |  | 3900,0  334,1 | 650,00  159,100 | 650,00  159,100 | 439,97442  175,010 | 650,00  0 | 650,00  0 | 650,0  0 | 650,00  0 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |
| 2.2. | **Мероприятия 2** Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2021 г.** |  | 772,00 | 87,00 | 87,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,0 | 137,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения |  |
| Средства  бюджета  поселения | 2020 г.  2021 г.  2022 г. |  |  |  | 87,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,0 | 137,00 |