

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 12 апреля 2021 года № 43**

**О внесении изменений в постановление от 19.10.2020 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы»**

 На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 19.10.2020 года № 154, согласно приложению.

 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации О.В. Бармина

  Приложение

к постановлению администрации

 Суховского сельского поселения

от 12.04.2021 г. № 43

1. Раздел «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2020-2025годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 2020г.плановогопериода | 2021г.плановогопериода | 2022г.плановогопериода | 2023г.планового периода | 2024г.плановогопериода | 2025г.плановогопериода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» | Администрация Суховского сельского поселения | Всего  | 3792,513998 | 3792,513998 | 4108,780 | 2568,097 | 485,742 | 1500,00 | 2500,00 | 14796,78 |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2979,63845 | 2979,63845 | 1517,900 | 891,30 | 0 | 0 | 0 | 5388,8384 |
| Средства бюджета поселения КМР  | 653,775548159,100 | 653,775548159,100 | 2590,88175,01 | 1676,7970 | 485,7420 | 1500,000 | 2500,000 | 9407,1945334,11 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Суховского сельского поселения, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение на 2020-2025 годы»

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2020 год****планового****периода** | **2021 год****планового****периода** | **2022 год****планового****периода** | **2023 год****планового****периода** | **2024 год****планового****периода** | **2025 год****планового****периода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025г.** | **4108,780** | **14796,029** | **4108,780** | **3633,41** | **4108,780** | **2568,097** | **485,742** | **1500,0** | **2500,0** |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2020-2025г. | 2590,8801517,900 | 9407,1945485388,8384 | 2590,8801517,900 | 653,7755482979,63845 | 2590,8801517,900 | 1676,797891,30 | 485,7420 | 1500,00 | 2500,00 |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 1**Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Черное от д. 66 до 74, протяженность 0,958 км, площадь 1200,0 кв.м.  | **Итого** | **2020-2025г.** |  |  |  | **501,583** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2020 г. |  |  |  | 35,2 466,383 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Наб. реки Лава от д. № 53Г до д. № 55а, протяженность 0,266 км., площадь 798,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  | **396,373** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2020 г. |  |  |  | 28,8367,573 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения, имеющей социально-значимый характер, внутри населенного пункта в дер. Сухое от д.1 до д. 44 (подъезд к детскому саду), протяженность 0,424 км., площадь 2176,8кв.м. | **Итого** | **2020-2022 г.** |  |  |  | **2735,458** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области | 2020 г. |  |  |  | 493,309271794,72521 |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта в дер. Сухое Поляково поле от д.5б в сторону увеличения, протяженность 0,172 км., площадь 516,0 кв.м. | **Итого** | **2020-2022 г.** |  |  |  | **447,42352** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2020 г. |  |  |  | 96,4662783350,9572418 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 141А до д. № 108, протяженность 0,405 км, площадь 1215 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **1106,326** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2021 г. |  |  |  |  | 1106,3260 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.6. | **Мероприятия 2** Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Выстав от уч. № 71 до уч. № 97 и съезды от уч. 61 до уч. 63а, от уч. 81 до уч. 87а, протяженность 0,509 км., площадь 1967 кв.м.;  | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **1894,261** |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения | 2021 г. |  |  |  |  | 376,361 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2021 г. |  |  |  |  | 1517,900 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.7. | **Мероприятия 2** Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Выстав от уч. 61а до уч. 65а и от уч. 71 до уч. 73а, протяженность – 0,198 км., площадь 792 кв.м.  | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **703,372** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения | 2021 г. |  |  |  |  | 703,372 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2021 г. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.8. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово ул. Набережная реки Лава от д. № 56 до д. № 54б, протяженность 0,151 км., площадь 453 кв.м.;  | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  | **404,821** |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2021 г. |  |  |  |  | 404,8210 |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.9. | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 44 до д. № 61, протяженность 0,720 км., площадью 2880,0 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  | **1800,00** |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 908,7891,3 |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.10 | **Мероприятия 1**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.;  | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  | **768,097** |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 768,0970 |  |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.11 | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.;  | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  | **485,742** |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 485,7420 |  |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.12 | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  | **1500,0** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 1.13 | **Мероприятия 4**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 50 до д. № 30, протяженность 0,380 км., площадью 1520,0 кв.м.; и от д. № 5 (67) до д. № 62, протяженность 0,200 км, площадью 800,00 кв.м., общая протяженность 0,580 км., площадь 2320,00 кв.м. | **Итого** | **2020-2025 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2500,0** |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средства Бюджета поселения Средства бюджета Ленинградской области  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2025 г.** |  | **4796,084** | **896,1** | **896,1** | **751,98442** | **787,0** | **787,0** | **787,0** | **787,0** |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования Суховского сельского поселения |
| Средствабюджета поселенияКМР | 2020 г. |  | 4461,974334,11 | 737,00159,100 | 737,00159,100 | 576,97442175,010 | 787,00 | 787,000 | 787,00 | 787,000 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  | **Итого** | **2020-2021 г.** |  | 4321,11 | 896,100 | 896,100 | 751,984 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |  |  |
| Средства Бюджета поселенияСредства Бюджета поселения (КМРЛО)  | 2020 г.2021 г. 2022 г.2020 г.2021 г. 2022 г. |  | 3900,0334,1 | 650,00159,100 | 650,00159,100  | 439,97442175,010 | 650,000 | 650,000 | 650,00 | 650,000 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |
| 2.2. | **Мероприятия 2** Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы | **Итого** | **2020-2021 г.** |  | 772,00 | 87,00 | 87,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,0 | 137,00 | Ведущий специалист администрации Суховского сельского поселения  |  |
| Средствабюджета поселения | 2020 г.2021 г.2022 г. |  |  |  | 87,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,0 | 137,00 |