Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта 2019 г. № 53/1

О проведении месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния

населенных пунктов

МО Суховское сельское поселение

в апреле 2019 года

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, прилегающих территорий предприятий, организаций, мест массового отдыха:

1.Провести с 01 апреля по 30 апреля 2019 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов  муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

2.Разработать план мероприятий по проведению месячника по благоустройству территории в каждом населенном пункте, определить конкретные виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству территорий, в том числе памятных и мемориальных мест, детских и спортивных площадок, озеленению и иным видам работ, согласно приложению.

Довести информацию по санитарной уборке и благоустройству территорий до предприятий, организаций, общеобразовательной школы.

3.Подготовить и провести на подведомственной территории в период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года субботники и воскресники с привлечением общественности, в том числе учащихся общеобразовательной школы.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

##### Глава администрации                                                                  О. В. Бармина

Разослано: дело, МУП «Сухое ЖКХ», школа, руководителям предприятий.

Приложение

к постановлению администрации

МО Суховское сельское поселение

от 29.03.2019 г. № 53/1

План мероприятий по благоустройству

населённых пунктов Суховского сельского поселения на 2019 г.

| Мероприятия | Исполнитель | Ответственный | Потребность техники, инвентаря и материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уборка придомовых территорий у жилых домов МУП «Сухое ЖКХ» в д. Сухое, д. Выстав, д. Низово, д. Сандела. | МУП «Сухое ЖКХ», жители | Курушина Л.А. | Техника для вывоза мусора |
| 2.Подвоз песка на детские площадки | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Техника ЖКХ |
| 3.Уборка мусора в подвальных помещениях жилых домов | МУП «Сухое ЖКХ», жители | Курушина Л.А. | Трактор с телегой |
| 4.Вывоз мусора по заявкам от организаций | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Техника ЖКХ |
| 5.Откачка выгребных ям (в д. Сухое, д. Выстав, д. Сандела, д. Низово) | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Техника ЖКХ |
| 6.Вывоз мусора из выгребных ям (в д. Сухое, д. Выстав, д. Сандела) | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Техника ЖКХ |
| 7.Ремонт уличных скамеек | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Доски, гвозди |
| 8. Мытье окон в подъездах | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Дворник |
| 9. Уборка территории вокруг частных домов | Жители | Депутаты, старосты | Грабли, мешки для мусора |
| 10. Уборка территории вокруг котельной, бани. | МУП «Сухое ЖКХ» | Курушина Л.А. | Грабли, мешки для мусора |
| 11. Уборка территории вокруг торговых точек в населённых пунктах | продавцы | Владельцы магазинов | Грабли, мешки для мусора |
| 12. Уборка территорий вокруг почтовых отделений связи | почтальоны | Начальники отделений связи | Грабли, мешки для мусора |
| 13. Благоустройство детской площадки в д. Сухое, д. Лаврово, д. Выстав, д. Низово, д. Сандела | Учащиеся школы | Директор школы | Грабли, мешки для мусора |
| 14. Уборка территории вокруг школы. Благоустройство воинских захоронений в д.Выстав, д. Митола, д.Сандела | Преподаватели, ученики | Директор школы | Грабли, мешки для мусора, краска, кисти |
| 15.Благоустройство воинских захоронений в д.Черное, д. Леднево, д. Низово | Специалисты администрации | Бармина О.В. | Грабли, краска, кисти |
| 16. Благоустройство воинских захоронений в д. Лаврово, д. Кобона, д. Выстав. | Работники культуры | Руснак М.В. | Грабли, мешки для мусора, краска, кисти |

Количество граждан планируемых

принять участие в месячнике по благоустройству

| Организация | Кол-во граждан | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Администрация Суховской волости | 7 | О.В. Бармина. |
| АО «ЛОТЕК» | 4 | В.С. Калинин |
| МУП «Сухое ЖКХ» | 6 | Л. А. Курушина |
| Суховская неполная средняя школа | 40 | Н. А. Бакулина |
| Жители | 500 | Депутаты населённых пунктов, старосты |
| Всего | 563 |  |

Территория планируемая убрать в течение месячника

| Населённые пункты | Площадь тыс. кв. м. |
| --- | --- |
| Сухое | 20 |
| Выстав | 20 |
| Кобона | 35 |
| Лаврово | 35 |
| Остальные населённые пункты | 100 |
| Всего | 210 |