проект



Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО Суховское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2012 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки муниципальных целевых программ муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в целях обеспечения программно-целевого планирования повышения эффективности бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Суховское сельское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2013 года № 154, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации О.В.Бармина

Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. Раздел «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | | |
| Разработчик подпрограммы | | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием; - проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;  - восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2014-2016 годы | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Очередной  финансовый  год | 2014г.  планового  периода | 2015г.  планового  периода | 2016г.  планового  периода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация  Суховского сельского поселения | Всего |  | 5886,864 | 4030,654 | 2898,242 | 12815,760 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Средства  бюджета  Ленинградской области |  | 2662,476 | 1741,500 | 1119,464 | 5523,440 |
| Средства  бюджета  поселения  КМР |  | 3224,388 | 2103,839  185,315 | 1593,463  185,315 | 6921,690  370,630 |
| Планируемые результаты реализации  подпрограммы | | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. | | | | | | |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N**  **п/п** | **Мероприятия**  **по реализации**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Источники**  **финансирования** | **Срок**  **исполнения**  **мероприятия** | **Объем**  **финансирования**  **мероприятия**  **в текущем**  **финансовом году**  **(руб.)** | **Всего**  **(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный**  **за выполнение**  **мероприятия**  **программы**  **(подпрограммы)** | **Планируемые**  **результаты**  **выполнения**  **мероприятий**  **программы**  **(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной**  **финан-совый**  **год** | **2014 год**  **планового**  **периода** | **2015 год**  **планового**  **периода** | **2016 год**  **планового**  **периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **5886,864** | **4030,654** | **2898,278** |  |  |  |
| Средства  бюджета  поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области  КМР | 2014-2016г. |  |  |  | 3224,388  2662,476 | 2103,839  1741,500  185,315 | 1593,463  1119,464  185,315 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная р. Кобона от д. № 1 до д. № 23,  протяженность 0,887км., площадь 3104,5 кв.м. | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  |  | **535,24293** |  |  |  |
| Средства  Бюджета поселения | 2016 г. |  |  |  |  |  | 535,24293 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дороги жизни от д. № 22 до д. № 21а, протяженность 0,309 км., площадь 927,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  | **347,0320** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2016 г. |  |  |  |  |  | 34,70402    312,328 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Мостовая от д. 11 до 25, протяженность 0,505 км., площадь 1770,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  | **629,409** |  |  |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2016 г. |  |  |  |  |  | 62,95707  566,452 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Набережная р. Кобона от д. № 2 до д. № 26, протяженность 0,313 км., площадь 1252,0 кв.м. | **Итого**  Средства  Бюджета поселения | **2014-2016 г.**  2016 г. |  |  |  |  |  | **274,73913**  274,73913 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.5 | **Мероприятия 5**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дорога жизни от д. № 21а до д. № 9 ул. Староладожский канал 2 линия, протяженность 0,340 км., площадь 1020,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  | **387,235** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  бюджета  Ленинградской области | 2016 г. |  |  |  |  |  | 146,551  240,684 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 2. | **Основные мероприятия:**  мероприятия по содержанию, профилированию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  |  | **724,58465** |  |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства  Бюджета поселения  Средства  Бюджета поселения  (КМРЛО) | 2016 г.  2016 г |  |  |  |  |  | 539,26965  185,315 |  |  |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | Средства  Бюджета поселения  Средства  Бюджета поселения  (КМРЛО) | 2016 г. |  |  |  |  |  | 539,26965  185,315 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |