проект



Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление от 20.12.2013 г. № 154**

**«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО Суховское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2012 года № 124 «Об утверждении Положения о порядке разработки муниципальных целевых программ муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, в целях обеспечения программно-целевого планирования повышения эффективности бюджетных расходов:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации МО Суховское сельское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2013 года № 154, согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации О.В.Бармина

  Приложение

к постановлению администрации

Суховского сельского поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. Раздел «Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 2014г.плановогопериода | 2015г.плановогопериода | 2016г.плановогопериода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация Суховского сельского поселения | Всего  |  | 5886,864 | 4030,654 | 2898,242 | 12815,760 |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 2662,476 | 1741,500 | 1119,464 | 5523,440 |
| Средства бюджета поселения КМР  |  | 3224,388 | 2103,839185,315 | 1593,463185,315 | 6921,690370,630 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. |

1. Раздел «Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту и содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **5886,864** | **4030,654** | **2898,278** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области КМР  | 2014-2016г. |  |  |  | 3224,3882662,476  | 2103,8391741,500185,315 | 1593,4631119,464185,315 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная р. Кобона от д. № 1 до д. № 23,протяженность 0,887км., площадь 3104,5 кв.м. | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  |  | **535,24293** |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения  | 2016 г. |  |  |  |  |  | 535,24293   |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дороги жизни от д. № 22 до д. № 21а, протяженность 0,309 км., площадь 927,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  | **347,0320** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2016 г. |  |  |  |  |  | 34,70402 312,328 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Мостовая от д. 11 до 25, протяженность 0,505 км., площадь 1770,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  | **629,409** |  |  |
| Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2016 г. |  |  |  |  |  | 62,95707566,452 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.4. | **Мероприятия 4**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Набережная р. Кобона от д. № 2 до д. № 26, протяженность 0,313 км., площадь 1252,0 кв.м. | **Итого**Средства Бюджета поселения  | **2014-2016 г.** 2016 г. |  |  |  |  |  | **274,73913**274,73913 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.5 | **Мероприятия 5**  Ремонт участка дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Дорога жизни от д. № 21а до д. № 9 ул. Староладожский канал 2 линия, протяженность 0,340 км., площадь 1020,0 кв.м. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  | **387,235** |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2016 г. |  |  |  |  |  | 146,551240,684 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию, профилированию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  |  | **724,58465** |  |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселенияСредства Бюджета поселения(КМРЛО)  | 2016 г.2016 г |  |  |  |  |  | 539,26965 185,315 |  |  |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  | Средства Бюджета поселенияСредства Бюджета поселения(КМРЛО)  | 2016 г. |  |  |  |  |  | 539,26965 185,315 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |