проект

Сухое_герб

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной**

**программы «Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

В целях создания безопасности движения, руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, № 257-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2014 г. № 72 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ленинградской области» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Уставом МО Суховское сельское поселение, постановлением администрации Суховского сельского поселения от 30.11.2021 г. № 156 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».

2. Считать утратившим силу постановления от 19.10.2020 г. № 154 и от 12.04.2021 г. № 43 «О внесении изменений в постановление от 19.10.2020 г. № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025 годы».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте [www.суховское.рф](http://www.суховское.рф), и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) с 01 января 2022 года.

Глава администрации О.В. Бармина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Совершенствование и развитие автомобильных  дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2022-2026 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | |
| Соисполнители муниципальной  программы | ЛОГП «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | |
| Участники муниципальной программы | \_ | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий. | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в 2022 – 2026 годах позволит:  - выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение;  - обеспечить безопасность на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  - повысить уровень безопасности дорожного движения, обеспечить соответствующий уровень ознакомления с правилами дорожного движения и поведения на дорогах школьников и детей младшего школьного возраста | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1** «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»  **Подпрограмма 2** «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»  **Подпрограмма №3** «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** | | | | | |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы,  в том числе по годам: | Всего  тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Средства местного бюджета, поселения | 9281,05 | 653,77545 | 2464,734 | 1676,797 | 485,742 | 1500,00 |
| - за счет средств межбюджетных трансфертов поселений | 1185,48 | 237,096 | 237,096 | 237,096 | 237,096 | 237,096 |
| - Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 5288,82 | 2979,6384 | 1417,881 | 891,30 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | | | | | |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2022-2026 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | |
| Участники подпрограммы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммы в 2022 – 2026 годах позволит:  - выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение; | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы,  в том числе по годам реализации: | Всего  тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Средства местного бюджета, поселения | 9281,05 | 653,77545 | 2464,734 | 1676,797 | 485,742 | 1500,00 |
| - за счет средств межбюджетных трансфертов поселений | 1185,48 | 237,096 | 237,096 | 237,096 | 237,096 | 237,096 |
| - Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 5288,82 | 2979,6384 | 1417,881 | 891,30 | 0 | 0 |

**Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**.

Дорожная сеть муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области состоит из автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. По территории Суховского сельского поселения проходят:

- дороги регионального значения - 21,019 км;

- дороги местного значения внутри населенных пунктов – 33,2 км.

Все автомобильные дороги взаимосвязаны с региональными дорогами, дорогами местного значения и представляют единую транспортную сеть МО Суховское сельское поселение.

Автомобильные дороги Суховского сельского поселения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Затруднено движение автомобильного транспорта к населенным пунктам в период весенне-осенней распутицы, что отрицательно сказывается на решении социальных вопросов проживающего населения.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла острая необходимость в проведении ремонта дорог.

Администрация Суховского сельского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Проблему ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

Исходя из значимости ее решения в приемлемые сроки направлений развития дорожной сети разработана муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».

**2. Основные цели и задачи программы**

Главной целью муниципальной Программы является создание эффективной сети автомобильных дорог Суховского сельского поселения в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы являются:  
 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение;

- увеличение срока службы дорожных покрытий;

- улучшение технического состояния муниципальных дорог;

- усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- выполнения работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;  
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;

- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования.  
 Решение этой задачи осуществляется за счет бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, частично путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, дворовых территорий и проезда к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Проводимые сотрудниками ГИБДД и комитетом образования проверки общеобразовательных учреждений показали, что в большинстве учебных учреждений отсутствуют необходимые условия для обучения основам знаний Правил дорожного движения, поведению в экстремальных дорожных ситуациях. Учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях организуется без применения современных учебно-методических, наглядных пособий и дополнительных средств обучения.

Вывод:Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное и материально-техническое обеспечение.

Осуществление комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог позволит осуществить восстановление износа покрытия, устранить все деформации на дорожном покрытии, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

**3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет **9281,04854 тыс. руб.** в т.ч. по годам:

2022 год – 653,77548 тыс. руб.;

2023 год – 2464,734 тыс. руб.;

2024 год - 1676,797 тыс. руб.;

2025 год – 485,742 тыс. руб.;

2026 год – 1500,00 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета поселения на очередной финансовый год.

Источником финансирования мероприятий муниципальной Программы могут быть субсидии областного бюджета Ленинградской области, плановая сумма расходов составляет **5288,82** тыс. руб., в т.ч. по годам:

2022 год – 653,77548 тыс. руб.;

2023 год – 2464,734 тыс. руб.;

2024 год - 1676,797 тыс. руб.;

2025 год – 485,742 тыс. руб.;

2026 год – 1500,00 тыс. руб.

**4. Механизм реализации программы**

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы - администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, которая выполняет обязательства по реализации мероприятий программы.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области корректируются при утверждении бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение денежных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области производится в соответствии с Приложением 1**.**

Финансирование муниципальной программы осуществляется в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 и бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**5. Оценка эффективности реализации программы**

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Программой определены планируемые результаты реализации в соответствии с Приложением 2.

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом экономического развития администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](#Par624) и [2](#Par627).

**6. Система программных мероприятий**

Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей разработаны три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» (приложение № 1 к Программе);

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (приложение № 2 к Программе);

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (приложение № 3 к Программе).

Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий подпрограмм 1, 2 и 3 в целом на территории муниципального образования Суховское сельское поселение с указанием ресурсов, источников финансирования и сроков выполнения приведены в приложениях к Подпрограммам.

Приложение № 2

Сведения

о показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы

**«Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**подпрограммы №1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2022 год  (прогноз) | | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) | | 2025 год  (прогноз) | | 2026 год  (прогноз) |  |
| Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 44 до д. № 61, протяженность 0,720 км., площадью 2880,0 кв.м.; | плановое значение | км.  тыс.руб. | 0,720  1800,00 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0,720  1800,00  (ОБ-891,3 и МБ-908,7) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0,285  768,097 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0,285  768,097 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0,180  485,742 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0,180  485,742 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 4. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0,500  1500,0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0,500  1500,0 | 0 | | 0 | |  |
| 5.5  5. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок, протяженность 0,500 км., площадь 1500кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0,500  1350,0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0,500  1350,0 | | 0 | |  |
| 6. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56, протяженность 0,250 км., площадь 750 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0,250  700,0 | | 0 | | - |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0,250  700,0 | | 0 | |
| 7. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,0 | |  |
| фактическое значение |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,0 | |  |
| 8. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 3 до д. № 9 протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,150  500,0 | |
| 9. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а протяженность 0,300км., площадь 900 кв.м.; | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,300  900,0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0,300  900,0 | |
| Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | плановое значение | этап  тыс.руб | 12  886,213 | 12  886,213 | | 12  886,213 | 12  886,213 | | 12  886,213 | |  |
| фактическое значение | 12  886,213 | 12  886,213 | | 12  886,213 | 12  886,213 | | 12  886,213 | |
| 2. | Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 2  137,0 | 1  137,0 | | 1  137,0 | 2  137,0 | | 3  137,0 | |  |
| фактическое значение | 2  137,0 | 1  137,0 | | 1  137,0 | 2  137,0 | | 3  137,0 | |

**6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей**

**подпрограммы №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 44 до д. № 61, | шт.  тыс.руб | 2022 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 2. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88 | шт.  тыс.руб | 2022 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 3. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия | шт  тыс.руб | 2023 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 4. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74 | шт  тыс.руб | 2024 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 5. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок | шт  тыс.руб | 2025 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 6. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56 | шт  тыс.руб | 2025 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 7. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а | шт  тыс.руб | 2025 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 8. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 3 до д. № 9 | шт  тыс.руб | 2025 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 9. | Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а | шт  тыс.руб | 2025 г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения | | | | | | | |
| 1. | Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | шт  тыс.руб | 2022-2026 г. г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 2. | Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля | шт  тыс.руб | 2022-2026 г. г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог произведен исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |

**7. План реализации**

**подпрограммы №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма №1«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 2568100 | 0 | 891300 | 1676800 | 0 |
| 2023 | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| 2025 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 |
| 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:   1. «Проведение ремонтных работ дорог общего пользования Суховского сельского поселения» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 2568100 | 0 | 891300 | 1676800 | 0 |
| 2023 | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 |
| 2024 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
|  | 2025 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 0 |
|  | 2026 | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 |
| Итого |  | 8503800 | 0 | 891300 | 7612500 | 0 |
| Мероприятие 1:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое Поляково поле от д. № 44 до д. № 61, протяженность 0,720 км., площадью 2880,0 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1800000 | 0 | 891300 | 908700 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1800000 | 0 | 891300 | 908700 | 0 |
| Мероприятия 2:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Низово от уч. № 56а до уч. № 88, протяженность 0,285 км., площадь 855кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 768097 | 0 | 0 | 768097 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 768097 | 0 | 0 | 768097 | 0 |
| Мероприятие 3:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 3 линия от д. № 12 до д. № 19 ул. Новоладожский канал 2 линия, протяженность 0,180 км., площадь 540 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 485700 | 0 | 0 | 485700 | 0 |
| Мероприятие 4:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Леднево от д. № 30 до д. № 74, протяженность 0,529 км., площадь 1587 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 |
| Мероприятие 5:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Бор от съезда с региональной дороги Лаврово-Сухое-Кобона до уч. № 46 и к уч. № 1 и № 2 поле Средний наволок, протяженность 0,500 км., площадь 1500кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 |
| Мероприятие 6:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 4 линия от д. № 41 до д. № 56, протяженность 0,250 км., площадь 750 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 |
| Мероприятие 7:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Новоладожский канал 1 линия от д. № 1б (храм) до д. № 5а протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| Итого |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Набережная реки Кобона от д. № 3 до д. № 9 протяженность 0,150 км., площадь 450 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| Итого |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
| Мероприятие 9:  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона ул. Дорога жизни от д. № 29 до д. № 21а протяженность 0,300км., площадь 900 кв.м.; | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 |
| Итого |  | 900000 | 0 | 0 | 900000 | 0 |

Процессная часть

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий:   1. «Содержание дорог общего пользования Суховского сельского поселения» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| 2023 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| 2024 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
|  | 2025 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
|  | 2026 | 1023213,19 | 0 | 0 | 787000 | 236213,19 |
| Итого |  | 5116065,95 | 0 | 0 | 3935000 | 1181065,95 |
| Мероприятие 1:  Расчистка, профилирование дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2023 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2024 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2025 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
|  | 2026 | 886213,19 | 0 | 0 | 650000 | 236213,19 |
| Итого |  | 4431065,95 | 0 | 0 | 3250000 | 1181065,95 |
| Мероприятие 2:  Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2023 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2024 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2025 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
|  | 2026 | 137000 | 0 | 0 | 137000 | 0 |
| Итого |  | 685000 | 0 | 0 | 685000 | 0 |

Приложение № 3

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | | | | | |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2022-2026 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | |
| Участники подпрограммы | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | | | |
| Цель подпрограммы | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан; | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение, улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммы в 2022 – 2026 годах позволит:  - выполнить мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы,  в том числе по годам реализации: | Всего, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Средства местного бюджета, поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

Сведения

о показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы

**«Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**подпрограммы №2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2022 год  (прогноз) | | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) | | 2025 год  (прогноз) | | 2026 год  (прогноз) |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | плановое значение | км.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |

**8. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей**

**подпрограммы №2«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| 1. | ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт.  тыс.руб | 2022 – 2026 г.г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог производится исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |
| 2. | составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий | шт.  тыс.руб | 2022 – 2026 г.г. | Локальный сметный расчет стоимости работ по выполнению ремонта дорог производится исходя из цен текущего года на данные виды услуг |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...") |

**9. План реализации**

**подпрограммы №2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1:  ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия 2:  составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

**Паспорт подпрограммы 3**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение»муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» | | | | | |
| Сроки реализации  подпрограммы | 2022-2026 годы | | | | | |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Администрация Суховского сельского поселения | | | | | |
| Участники подпрограммы | \_ | | | | | |
| Цель подпрограммы | - Сокращение дорожно-транспортного травматизма | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение сокращения дорожно-транспортного травматизма сельского населения Суховского сельского поселения. | | | | | |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация подпрограммы в 2022 – 2026 годах позволит:  - обучить детей и подростков Правилам дорожного движения, формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укреплению и контролю дисциплины участия детей в дорожном движении, созданию условий безопасного участия детей в дорожном движении, снижению показателей аварийности на автомобильных дорогах общего пользования с участием детей. | | | | | |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | **\_** | | | | | |
| Финансовое обеспечение подпрограммы,  в том числе по годам реализации: | Всего, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| - Средства местного бюджета, поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

Сведения

о показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы

**«Совершенствование и развитие автомобильных**

**дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**подпрограммы №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2022 год  (прогноз) | | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) | | 2025 год  (прогноз) | | 2026 год  (прогноз) |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | плановое значение | км.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | Приобретение научно-методических материалов, обучающих играм о правилах дорожного движения | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | |  |
| фактическое значение | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | |
| 3. | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | плановое значение | Шт.  тыс.руб | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| фактическое значение | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |

**9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей**

**подпрограммы №2«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | | | | | | |
| 1. | Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | шт.  тыс.руб. | 2022 – 2026 г.г. | Проверки внеплановые |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Постановление администрации Суховского сельского поселения от 01.12.2020 N 183 "Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| 2. | Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | шт.  тыс. руб. | 2022 – 2026 г.г. | Приобретение плакатов |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 3. | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | шт.  тыс. руб. | 2022 – 2026 г.г. | В соответствии с НПА |  | Администрация МО Суховское сельское поселение | Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**10. План реализации**

**подпрограммы №3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы».**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы». | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2024 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2025 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2026 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 30,00 |  |  |  |  |
| Проектная часть | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1:  Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия 2:  Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2023 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2024 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2025 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| 2026 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |
| Итого |  | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия 3:  Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Администрация МО Суховское сельское поселение, ведущий специалист уполномоченный по решению вопросов ЖКХ | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |