

Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 20 декабря 2013 года № 154**

**Об утверждении муниципальной**

 **программы «Совершенствование и развитие автомобильных**

 **дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

 В целях создания безопасности движения, руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 21.12.1994 г., № 257-ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от 02.03.2009 г. № 45 «О долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», постановлением Правительства Ленинградской области от 18.03.2011 г. № 55 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2009 г. № 45 «О долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы», Уставом МО Суховское сельское поселение, постановлением администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

 1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и сети «Интернет» на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения.

Глава администрации О.В.Бармина

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 МО Суховское сельское поселение

Кировского муниципального района

 Ленинградской области

 от 20 декабря 2013 года № 154

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«Совершенствование и развитие автомобильных**

 **дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

**Паспорт**

 **муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных**

 **дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| Цели муниципальной программы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского населения Суховского сельского поселения. |
| Исполнитель муниципальной программы  | Администрация Суховского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм  | **Подпрограмма 1** «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**Подпрограмма 2** «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Средства местного бюджета, поселения | 9387,0 | 3219,0 | 3219,0 | 3219,0 |
| Средства областного бюджета, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 3600,0 | 600,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. |

**Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**.

 Дорожная сеть муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области состоит из автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. По территории Суховского сельского поселения проходят:

- дороги регионального значения - 21,019 км;

- дороги местного значения внутри населенных пунктов – 44,2 км.

 Все автомобильные дороги взаимосвязаны с региональными дорогами, дорогами местного значения и представляют из себя единую транспортную сеть МО Суховское сельское поселение.

 Автомобильные дороги Суховского сельского поселения не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Затруднено движение автомобильного транспорта к населенным пунктам в период весенне-осенней распутицы, что отрицательно сказывается на решении социальных вопросов проживающего населения.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения на территории поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла острая необходимость в проведении ремонта дорог.

Администрация Суховского сельского поселения не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Проблему ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

Исходя из значимости ее решения в приемлемые сроки направлений развития дорожной сети разработана муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы».

**2. Основные цели и задачи программы**

Главной целью муниципальной Программы является создание эффективной сети автомобильных дорог Суховского сельского поселения в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы являются:
 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан;

 - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение;

 - увеличение срока службы дорожных покрытий;

 - улучшение технического состояния муниципальных дорог;

 - усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- выполнения работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;
- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;

- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования.
 Решение этой задачи осуществляется за счет бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, частично путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог общего пользования местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, дворовых территорий и проезда к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Осуществление комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог позволит осуществить восстановление износа покрытия, устранить все деформации на дорожном покрытии, организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

**3. Ресурсное обеспечение программы**

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет **9 387,00 тыс. руб.** в т.ч. по годам:

2014 год – 3 219,00 тыс. руб.;

2015 год – 3 219,00 тыс. руб.;

2016 год - 3 219,00 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета поселения на очередной финансовый год.

Источником финансирования мероприятий муниципальной Программы могут быть субсидии областного бюджета Ленинградской области, плановая сумма расходов составляет **3600,00** тыс. руб. , в т.ч. по годам:

2014 год – 600,00 тыс. руб.;

2015 год – 1500,00 тыс. руб.;

2016 год – 1500,00 тыс. руб.

**4. Механизм реализации программы**

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы - администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, которая выполняет обязательства по реализации мероприятий программы.

 Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области корректируются при утверждении бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Распределение денежных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области производится в соответствии с Приложением 1**.**

Финансирование муниципальной программы осуществляется в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» и бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**5. Оценка эффективности реализации программы**

 К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог муниципального значения относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов.

Программой определены планируемые результаты реализации в соответствии с Приложением 2.

Оценка эффективности реализации Программы производится отделом экономического развития администрации.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](#Par624) и [2](#Par627).

**6. Система программных мероприятий**

 Для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей разработаны две подпрограммы, Приложение 1:

Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение" (приложение № 1 к Программе);

Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение " (приложение № 2 к Программе).

Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий подпрограмм 1 и 2 в целом на территории муниципального образования суховское сельское поселение с указанием ресурсов, источников финансирования и сроков выполнения приведены в приложениях к Подпрограммам.

  Приложение № 1

**Паспорт подпрограммы 1**

 **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1  | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» |
| Цель подпрограммы  | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог внутри населенных пунктов на территории Суховского сельского поселения. |
| Соисполнитель подпрограммы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| Задачи подпрограммы  | - выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения с грунтовым покрытием;- проведение работ по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия;- восстановление эксплуатационного состояния дорог и проездов, позволяющего обеспечить нормативные требования. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 2014г.плановогопериода | 2015г.плановогопериода | 2016г.плановогопериода | Итого |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация Суховского сельского поселения | Всего  |  |  |  |  |  |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 600,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3600,00 |
| Средства бюджета поселения  |  | 3184,293 | 3178,50 | 3178,50 | 9 541,293 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение, обеспечение оптимальных условий движения транспортных средств. |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы)( км) | Планируемое значение показателя по годам реализации ( км)  |
| Бюджет поселения  | Бюджет Ленинградской области | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1  | **Задача 1**Ремонт автомобильных дорог общего пользования с грунтовым покрытием | 2538,893 | 600,00 | **Показатель 1**Протяженность отремонтированных участков а/дорог общего пользования Кировского муниципального района | км | 27,95 | 2,24 | 2,50 | 2,50 |
| **Показатель 2**Доля протяженности а/дорог общего пользования Кировского муниципального района,соответствующая нормативным требованиям | % | 63,20 | 30,19 | 32,69 | 35,19 |
| 2 | **Задача 2**Содержание автомобильных дорог общего пользования Кировского муниципального района  | 358,40 | 0 | **Показатель 1**Выполнение работ по расчистке дорог от снега и отсыпке дорог внутри населенных пунктов по поселению | км | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 |

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы 1 [<1>](#Par408) | Источник финансирования[<2>](#Par409) | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия ( тыс.руб.)[<3>](#Par410) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам [<4>](#Par411)( тыс.руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия [<5>](#Par412) |
| 1.Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселенияБюджет Ленинградской области | 8 895,8933 600,00 | 2014 год –2 538,8932015 год – 3 178,502016 год – 3 178,502014 год – 600,002015 год – 1 500,002016 год – 1 500,00 | 0 |
| 2.Содержание дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселения | 1 362,20 | 2014 год – 645,402015 год – 358,402016 год – 358,40 | 0 |

 **Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонту дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **3184,293** | **3178,50** | **3178,50** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014-2016г. |  |  |  | 3184,293600,00  | 3178,501500,00 | 3178,501500,00 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Гавсарь (от д. № 1 до д. № 57),протяженность 1,070 км. | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **2538,893** |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения  | 2014 г. |  |  |  | 1463,329 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.2. | **Мероприятия 2**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Кобона, ул. Староладожский канал 2-я линия от д. № 5 до д. № 11, протяженность 0,085 км. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения  | 2014 г. |  |  |  | 150,872 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| 1.3. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Лаврово, ул. Староладожский канал от д. № 20 до д. № 64, протяженность 0,800км. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 903,692 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 1.4. | **Мероприятия 3**  Ремонт дороги общего пользования местного значения внутри населенного пункта д. Сухое от д. 30 до 38, протяженность 0,181км | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 21,00 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2014 г. |  |  |  | 600,00 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 2. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  | **645,40** |  |  |  |  | Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования МО Суховское сельское поселение |
| Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 358,40 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 2.1. | **Мероприятия 1**  Расчистка дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов  | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 186,65 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 2.2. | **Мероприятия 2**  Отсыпка дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов: д. Лаврово, д. Лемасарь, д. Кобона, д. Леднево. | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 171,75 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| 3. | **Основные мероприятия:** мероприятия по содержанию дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |
| Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 287,00 |  |  |  |
| 3.1. | **Мероприятия 1**  Составление, проверка смет на проведение текущего ремонта дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | **Итого** | **2014-2016 г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 87,00 |  |  |  |  |
| **Мероприятия 2**  Приобретение техники для выполнения работ по содержанию дорог общего пользования и осуществление строительного контроля в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Средствабюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

**Паспорт подпрограммы 2**

 **«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2  | «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  |
| Цель подпрограммы  | - создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан; - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение. |
| Соисполнитель подпрограммы  | ЛОГП «Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»;МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Разработчик подпрограммы  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |
| Задачи подпрограммы  |  проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования подпрограммы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименованиеподпрограммы | Главный распорядительбюджетных средств  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)  |
| Очередной финансовый год  | 2014г.плановогопериода | 2015г.плановогопериода | 2016г.плановогопериода | Итого |
| «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение» | Администрация Суховского сельского поселения | Всего  |  |  |  |  |  |
| В том числе:  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселения  |  | 34,707 | 40,50 | 40,50 | 115,707 |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 0 | 125,00 | 125,00 | 250,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  | Выполнить капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовой территории многоквартирных домов населенных пунктов МО Суховское сельское поселение |

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, направленная на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы)( км) | Планируемое значение показателя по годам реализации ( км)  |
| Бюджет поселения  | Бюджет Ленинградской области | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1  | **Задача 1**Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение | 19,707 |  | **Показатель 1**Протяженность отремонтированных участков дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение | км | 0,017 | 0,017 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | **Задача 2**Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий | 15,50 | 0 | **Показатель 1**Выполнение работ по составлению и проверке смет по ремонту дворовых территорий | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Обоснования финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы 1 [<1>](#Par408) | Источник финансирования[<2>](#Par409) | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализациюмероприятия ( тыс.руб.)[<3>](#Par410) | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализациимероприятия, в том числе по годам [<4>](#Par411)( тыс.руб.) | Эксплуатационныерасходы, возникающие в результате реализации мероприятия [<5>](#Par412) |
| 1.Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселенияБюджет Ленинградской области | 115,707250,00 | 2014 год – 34,7072015 год – 40,502016 год – 40,502014 год – 02015 год – 125,002016 год – 125,00 | 0 |
| 2. Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий МО Суховское сельское поселение | Администрация Суховского сельского поселения | 46,50 | 2014 год – 15,502015 год – 15,502016 год – 15,50 | 0 |

 **Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»**

| **N****п/п** | **Мероприятия****по реализации****программы****(подпрограммы)** | **Источники****финансирования** | **Срок****исполнения****мероприятия** | **Объем****финансирования****мероприятия****в текущем****финансовом году****(руб.)** | **Всего****(руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****за выполнение****мероприятия****программы****(подпрограммы)** | **Планируемые****результаты****выполнения****мероприятий****программы****(подпрограммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очередной****финан-совый****год** | **2014 год****планового****периода** | **2015 год****планового****периода** | **2016 год****планового****периода** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | **Основные мероприятия:** мероприятия по ремонт дворовых территорий в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  | **34,707** | **40,50** | **40,50** |  |  |  |
| Средствабюджета поселенияСредства бюджета Ленинградской области  | 2014-2016г. |  |  |  | 34,7070  | 40,50125,00 | 40,50125,00 |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ  | Выполнить мероприятия подпрограммы на 100% |
| 1.1. | **Мероприятие 1**ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов д. Вытав д. 26, | **Итого** | **2014-2016г.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Бюджета поселения  | 2014 г. |  |  |  | 19,207 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение |
| 1.2 | **Мероприятия 2**  Составление и проверка смет по ремонту дворовых территорий рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение»  | Средства Бюджета поселения | 2014 г. |  |  |  | 15,50 |  |  |  | Специалист администрации Суховского сельского поселения по вопросам ЖКХ |  |