Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 29 февраля 2016 года № 1/1**

**Об утверждении технического задания**

**для МУП «Сухое ЖКХ»**

**на корректировку инвестиционной программы «Приведение**

**качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить техническое задание для МУП «СухоеЖКХ» муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на корректировку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы».
2. Направить настоящее Распоряжение в течение 3-х дней со дня вступления в силу в МУП «СухоеЖКХ» для корректировки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации.

Глава администрации О.В. Бармина

Приложение

к распоряжению администрации

Суховского сельского поселения

от 29 февраля 2016 года № 1/1

В техническое задание инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы» внести корректировку в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями: **План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Наименование объекта | Виды работ | Наименование работ | Срок выпол-  нения работ | | Ожидаемый  результат | ОБ  т.р. | МБ  т.р. | ФБ  т.р. |
| Нача  ло | оконча-  ние |
| 1. | Обеспечение  населения  качественными  услугами  водоснабжения и  водоотведения | Строительство системы  водоснабжения  в д. Сухое,  в том числе проектные  работы | Проведение  поисково-  оценочных работ  для хозяйственно-  питьевого водоснабжения дер. Сухое | 1.Оформление лицензии  На право геологического  Изучения недр.  2.Разработка проектно-  сметной документации  на проведение геолого-  разведочных работ.  3.Бурение поисково-  разведочной  гидрогеологической  скважины; проведение и  интерпретация опытно-  фильтрационных работ;  отбор и лабораторные  исследования  проб воды. | 2014 | 2014 | Выполнение  1-го этапа  поисково-  оценочных  работ. | 1825,0 | 100,0 | 0 |
| 2. |  |  | Организация водозабора из подземных  источников  в деревне Сухое | 1.Проведение режимных  наблюдений (мониторинга)  за подземными водами.  2. Бурение второй разведочной скважины (скважин) до кровли кембрийских глин на перспективный водоносный горизонт четвертичных отложений (на удаленной площадке от существующей скважины). Проведение ГИС и ее опробование.  3.Оценка запасов подземных вод.   1. Разработка проекта зон санитарной охраны для водозаборной скважины, оборудованной на водоносный горизонт четвертичных отложений (при наличии кондиционных вод). 2. Разработка технического отчета с рекомендациями по водоснабжению дер. Сухое за счет подземных вод. | 2015 | 2015 | Выполнение  2-го и 3-го  этапа поисково-  оценочных  работ. | 783,0 | 42,0 | 0 |
| 3. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные  колодцы у многоквартирных  домов:  № 1 и № 5 в д. Сухое,  № 26 в д. Выстав,  № 8 в д. Сандела | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев; * чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;   - дезинфекция ведер;  - анализ воды. | 2016  1 раз в год | 2016  1 раз  в  год | Приведение  качества  питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 47,753 | 0 |
| 4. |  |  | 1.Разработка проекта организации зон сани-  тарной охраны для источников нецентрализованного водоснабжения  (питьевых обществен-  ных колодцев)  2.Разработка  проекта водоснабжения  в деревне Сухое | Разработка проекта СЗО  Разработка проектной документации | 2017 | 2017 |  | 0  5000,0 | 85,80  250,0 | 0  0 |
| 5. |  |  | Выполнение строительно-  монтажных работ  по водоснабжению  в деревне Сухое | Выполнение работ согласно муниципального контракта | 2018 | 2018 |  | 5000,0 | 250,0 | 5000,0 |
| 6. |  |  | Строительство  объекта | 1.Заключение договоров на  подключение объекта к сетям  энергоснабжения.  2.Работы по прокладке  водоводов (начало работ).  1.Работы по прокладке  водоводов (продолжение  работ).  2.Отопление и вентиляция,  электро- и теплоснабжение,  заземление и молниезащита | 2019 | 2019 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Строительство  объекта | 1.Пуско-наладочные работы.  2.Контрольно-исполнительная  съемка объекта завершенного  строительства.  3.Ввод объекта в эксплуатацию. | 2020 | 2020 |  |  |  |  |