Администрация муниципального образования

Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 10 октября 2016 года № 19**

**Об утверждении технического задания**

**для МУП «Сухое ЖКХ»**

**на корректировку инвестиционной программы «Приведение**

**качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями**

**на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Утвердить техническое задание для МУП «СухоеЖКХ» муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на корректировку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы».
2. Направить настоящее Распоряжение в течение 3-х дней со дня вступления в силу в МУП «СухоеЖКХ» для корректировки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации.

Глава администрации О.В. Бармина

 Приложение

 к распоряжению администрации

Суховского сельского поселения

от 10 октября 2016 года № 19

В техническое задание инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Суховского сельского поселения на 2014-2020 годы» внести корректировку в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями: **План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Наименование объекта | Виды работ | Наименование работ | Срок выпол-нения работ | Ожидаемый результат | ОБт.р. | МБт.р. | ФБт.р. |
| Начало | оконча-ние |
| 1. | Обеспечение населениякачественными услугамиводоснабжения и водоотведения | Строительство системы водоснабжения в д. Сухое,в том числе проектныеработы | Проведение поисково-оценочных работ для хозяйственно-питьевого водоснабжения дер. Сухое | 1.Оформление лицензииНа право геологическогоИзучения недр.2.Разработка проектно-сметной документациина проведение геолого-разведочных работ.3.Бурение поисково-разведочной гидрогеологической скважины; проведение и интерпретация опытно-фильтрационных работ; отбор и лабораторные исследованияпроб воды. | 2014 | 2014 | Выполнение 1-го этапа поисково-оценочных работ.  | 1825,0 | 100,0 | 0 |
| 2. | Обеспечение населениякачественными услугамиводоснабжения и водоотведения | Строительство системы водоснабжения в д. Сухое,в том числе проектныеработы | Организация водозабора из подземныхисточников в деревне Сухое | 1.Проведение режимныхнаблюдений (мониторинга)за подземными водами.2. Бурение второй разведочной скважины (скважин) до кровли кембрийских глин на перспективный водоносный горизонт четвертичных отложений (на удаленной площадке от существующей скважины). Проведение ГИС и ее опробование.3.Оценка запасов подземных вод.1. Разработка проекта зон санитарной охраны для водозаборной скважины, оборудованной на водоносный горизонт четвертичных отложений (при наличии кондиционных вод).
2. Разработка технического отчета с рекомендациями по водоснабжению дер. Сухое за счет подземных вод.
 | 2015 | 2015 | Выполнение 2-го и 3-го этапа поисково-оценочных работ. | 783,0 | 42,0 | 0 |
| 3. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные колодцы у многоквартирных домов: № 1 и № 5 в д. Сухое, № 26 в д. Выстав,№ 8 в д. Сандела  | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения  | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;

- дезинфекция ведер;- анализ воды. | 20161 раз в год | 20161 раз в год | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 47,753 | 0 |
| 4. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные колодцы у многоквартирных домов: № 1 и № 5 в д. Сухое, № 26 в д. Выстав,№ 8 в д. Сандела  | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения  | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;

- дезинфекция ведер;- анализ воды. | 20171 раз в год | 20171 раз в год | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |
| 5. | Благоустройство общественных колодцев (закупка материалов и работы)  | закупка и установка ограждения из профнастила общ. колодца в д. Выстав у дома № 26;- закупка и установка бетонных полусфер вокруг общ. колодца в д. Сухое у дома № 5 | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | - закупка и установка ограждения из профнастила;* закупка и установка бетонных полусфер
 | 2017 | 2017 | Благоустройство общественных колодцев | 0 | 47,00 | 0 |
| 6. | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней  | детская площадка в д. Сухое общей площадью 2024,00 кв.м | Акарицидные обработки территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | 2017 | 2017 | Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами | 0 | 14,168 | 0 |
| 5. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные колодцы у многоквартирных домов: № 1 и № 5 в д. Сухое, № 26 в д. Выстав,№ 8 в д. Сандела  | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения  | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;

- дезинфекция ведер;- анализ воды. | 20181 раз в год | 20181 раз в год | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |
| 6. | Благоустройство общественных колодцев (закупка материалов и работы)  | ремонт общ. колодца в д. Сандела у дома № 8 | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * выполнение ремонта общественного колодца
 | 2018 | 2018 | Благоустройство общественных колодцев | 0 | 30,00 | 0 |
| 7. | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней  | детская площадка в д. Выстав у дома №16 общей площадью 900,00 кв.м.; - детская площадка в д. Низово у магазина общей площадью 900,00 кв.м. | Акарицидные обработки территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | 2018 | 2018 | Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами | 0 | 12,60 | 0 |
| 8. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные колодцы у многоквартирных домов: № 1 и № 5 в д. Сухое, № 26 в д. Выстав,№ 8 в д. Сандела  | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения  | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;

- дезинфекция ведер;- анализ воды. | 20191 раз в год | 20191 раз в год | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |
| 9. | Благоустройство общественных колодцев (закупка материалов и работы)  | ремонт общ. колодца в д. Сухое у дома № 3 | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения | * выполнение ремонта общественного колодца
 | 2019 | 2019 | Благоустройство общественных колодцев | 0 | 30,00 | 0 |
| 10. | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней  | братское захоронение в д. Выстав общей площадью 2500,00 кв.м. | Акарицидные обработки территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | Проведение акарицидных обработок территорий мест массового пребывания населения и контроль эффективности акарицидных обработок через 3-5 и 15-20 дней | 2019 | 2019 | Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами | 0 | 17,50 | 0 |
| 11. | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Общественные колодцы у многоквартирных домов: № 1 и № 5 в д. Сухое, № 26 в д. Выстав,№ 8 в д. Сандела  | мероприятия, обеспечивающие безопасность водоисточников для населения  | * откачка воды, выборка ила, мусора и песка на дне общественных колодцев;
* чистка и дезинфекция внутри стен колодцев;

- дезинфекция ведер;- анализ воды. | 20201 раз в год | 20201 раз в год | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | 0 | 45,673 | 0 |